附件1

陕西生猪优势特色产业集群

2023年备案建设方案

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以实施乡村振兴战略为统领，以生猪稳产保供为首要任务，按照补短板、延链条、提质量、增效益发展方向，以生猪全产业链建设为重点，以带动农民增收致富为核心，持续深化供给侧结构性改革，调整优化生猪产业结构和空间布局，聚焦产业链关键环节和突出短板，集中资源要素，加快构建完善生猪良种繁育体系、现代养殖体系、动物防疫体系、加工流通体系、综合服务体系，推动生猪产业转型升级，提高生猪产品供给水平、绿色循环发展水平、质量安全和动物疫病风险防控水平，提升生猪产业质量效益和竞争力，把产业集群打造成千万头千亿级黄河流域农区生猪产业高质量发展先行区。

## 二、建设思路

紧紧围绕生猪全产业链高质量发展主题，聚焦产业链上游生猪养殖规模优势不够突出、优势产能释放不足，中游“链主”龙头企业少、精深加工水平低，下游市场品牌培育不足等短板弱项，按照“保供给、保安全、保生态、促增收”总体目标，坚持“两高、一优”（高质量、高速度、优结构）一条主线，抓住“规模标准化建设、产品供给能力提升、全产业链现代化发展”三项重点，聚焦“增量增产增效、优质饲料供给、加工能力提升、龙头企业壮大、强化品牌创建、质量安全与疫病防控保障”六个环节，在产业链上中下游共同发力，推进“农牧结合、种养循环”绿色发展模式，组织实施“良种繁育、高效养殖、绿色发展、屠宰加工、市场流通、品牌营销、主体培育、配套服务”八大工程，全面建成“现代生猪养殖体系、屠宰加工流通体系、全产业链发展体系、高质量经营体系、支撑保障体系”五大体系，增强陕西生猪综合生产能力、供给保障能力，打造成为黄河流域“千万头千亿级”生猪全产业链高质量发展示范区、全国重点猪肉生产供应基地，示范带动西部农区生猪产业加快转型升级。

## 三、建设范围

集群范围覆盖咸阳市、渭南市、汉中市、安康市4个市的8个县市区，即咸阳市的旬邑县、永寿县，渭南市的澄城县、蒲城县，汉中市的勉县、西乡县，安康市的汉滨区、旬阳市。

产业集群内各县区功能及任务分工表

| 所在市 | 县区 名称 | 在集群中承担的功能及分工 | 在全省生猪产业链 补短板的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 咸阳市 | 永寿县 | 按照“稳定总量、提质增效、生态养殖”的总体思路，发挥温氏、正大、永香、正能等产业化龙头企业引领作用，以推进生猪规模化养殖、标准化管理为抓手，以生态绿色养殖和畜禽粪污资源化利用为着力点，大力提升生猪产业规模化、标准化、生态化、机械化水平，建设生猪绿色标准化规模养殖示范县，促进畜牧产业健康有序高质量发展，稳步推进群众持续增收。 | 补齐生猪产业链养殖标准化规模化水平不高、绿色生态发展不足的短板 |
| 咸阳市 | 旬邑县 | 充分发挥土地广阔、光照充足、通风良好、盛产粮食等得天独厚的资源禀赋优势，以温氏、新希望等龙头企业为依托，大力推广“公司+家庭农场”模式，建设提升一批年出栏6万、2万、8万、2万头生猪养殖小区及中型生猪养殖场，加快提高养殖集约化、自动化、数字化、智能化水平，创建国家生猪养殖标准化示范场，抓好畜禽粪污资源化利用整县推进项目、黄河流域面源污染治理实施，做好非洲猪瘟等疫病常态化防控，建设生猪绿色标准化规模养殖示范县，促进生猪产业优质产能释放。 | 补齐生猪产业链养殖标准化规模化水平不高、绿色生态发展不足的短板 |
| 渭南市 | 澄城县 | 立足作为全国生猪标准化养殖示范区、全国首批畜牧业绿色发展示范县、全国瘦肉型生猪基地县、全国生猪调出大县、省级生猪养殖重点基地县的良好产业基础条件，以正大、石羊等龙头企业为引领，围绕持续巩固提升百万头生猪大县目标，通过发展养殖量带动一二三产业发展壮大，发展形成从饲粮种植、饲料加工、仔猪繁育、育肥饲养、屠宰加工、养殖废弃物无害化处理和资源化利用为一体的绿色全产业链条，打造生猪全产业链示范县，做大做靓澄城县生态猪品牌。 | 补齐生猪产业链良种不足、养殖标准化规模化水平不高、屠宰加工能力不够的短板。 |
|  | 蒲城县 | 按照“扩大总量、调优结构、延伸链条、保障安全”思路，强化优良种猪引进，健全良种繁育体系，大力实施蒲城牧原100万头生猪养殖产业化体系建设项目、新六科技40万头生猪全产业体系建设项目、石羊农科30万头生猪“云养殖”项目，推行“公司+村集体+农户”“公司+合作社+农户”模式，建立健全粪污综合处理资源化利用、绿色循环发展、动物疫病防控等配套体系，构建现代化生猪养殖体系，加快建设百万头优质生猪生产供应基地，不断完善集饲料生产、原种猪饲养、仔猪繁育、生猪育肥、屠宰加工、冷链物流、品牌塑造和市场营销为一体的全产业链建设，打造生猪全产业链示范县，强力推动全县生猪产业提质增效。 | 补齐生猪产业链良种不足、养殖标准化规模化水平不高、屠宰加工能力不够的短板。 |
| 汉中市 | 勉县 | 充分挖掘黑河猪作为地方特色品种、全国农产品地理标志认证的资源优势，建立健全生猪种质资源保护与利用体系，建设国家级种质资源优势区、国家级生猪优质种源基地、国家级生猪保种场，为我国的生猪改良及产能恢复提供有力的种源保障。大力扶持生猪产业龙头企业发展，鼓励其做大做强，着力培育家庭农场、专业大户等新型经营主体，建立健全种养结合、健康养殖、生态高效、资源循环、协调发展的现代生猪产业体系，促进产业质量效益和竞争力不断增强，打造生猪绿色生态标准化规模养殖示范县，引领周边县区加快产业绿色发展步伐。 | 补齐产业链良种供应不足、优质饲料供应不够的短板 |
| 汉中市 | 西乡县 | 围绕产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的发展方向，大力推广应用生态养殖方式，依托石羊农科、新汉扬翔、大牧人等产业化龙头企业，配套新改建15万头育肥场建设，推行“公司+合作社+农户”发展模式，带动100个以上适度规模养殖户和新型经营主体升级改造，打造生猪绿色生态标准化规模养殖示范县，增强生猪生态养殖高质量产能。推动西乡县乡村振兴投资发展有限公司与农业产业化国家重点龙头企业石羊集团加强合作，实施数字化生猪“云养殖”体系建设项目，建设全封闭、全漏粪、自动通风、自动温控的养殖场，从繁育、养殖、加工、销售、饲料、粪污循环利用等环节全部采用互联网和信息化技术方式，建立从“养殖育肥到屠宰加工再到餐饮消费”的全过程智能化、数字化科学管理体系，形成生猪闭合式全产业链体系，创建国家数字生猪产业创新示范县，使数字经济和实体经济深度融合，为生猪产业高质量发展注入了“数字”活力。 | 补齐生猪产业链养殖标准化规模化水平不高、绿色生态发展不足、创新发展能力不强的短板。 |
| 安康市 | 汉滨区 | 一是立足作为省级生猪养殖重点基地县、全国生猪调出大县、陕西省现代农业全产业链典型县（生猪产业链）的良好产业基础条件，依托6家市级以上畜牧产业化龙头企业和一大批规模养殖企业，大力发展形成从饲粮种植、饲料加工、仔猪繁育、育肥饲养、屠宰加工、养殖废弃物无害化处理和资源化利用为一体的绿色全产业链条，打造生猪全产业链示范县，全方位促进产业高质量发展。二是依托国家级农业产业化龙头企业安康阳晨现代农业（集团）有限公司建设的阳晨国家生猪核心育种场，联合相关核心育种场、安康猪保种场和大型种猪场，构建链条完整、安全高效的良种繁育体系，建设国家级生猪保种场、国家级种质资源优势区、具有国际水平的国家级生猪优质种源基地，着力解决生猪良种自给率低的“卡脖子”难题。三是按照种养结合、农牧循环、就近消纳、综合利用的思路，坚持以地定量，狠大力推行“山上建畜场、山下建园区”“猪沼果、猪沼茶、猪沼菜、猪沼粮油”等生态循环种养模式，推动畜牧产业绿色循环发展，围绕“安康林下猪”生态富硒公共品牌和“安康猪”农产品地理标志，建成全国富硒猪肉产品品牌名区，把安康生态富硒资源转化为知名生猪产品品牌优势。 | 补齐生猪产业链良种不足、养殖标准化规模化水平不高、屠宰加工能力不够、品牌知名度不高的短板。 |
|  | 旬阳市 | 充分发挥境内重峦叠嶂、沟壑密布、自然屏障优良条件，按照“育龙头、强链主、补链条、搭平台、保要素、建集群”的思路，建立健全以骨干企业为支撑的养殖体系、以“猪沼园”为特征的循环种养体系、以“富硒猪肉”为代表的品牌体系、以重点企业为支撑的良种繁育体系，打造一批创新能力强、产业链条长、绿色底色足、安全可控制、联农带农紧的肉业全产业链企业，形成育种、扩繁、饲料、屠宰、加工、销售于一体的全产业链发展格局，建设生猪全产业链示范县，确保生猪生产规模稳步扩张、肉类供应市场稳定，成为农民增收、企业增效、乡村振兴和高质量发展重要支撑产业。 | 补齐生猪产业链养殖标准化规模化水平不高、屠宰加工能力不够的短板。 |

## 四、发展目标

集群建设期为2023-2025年。到2025年，集群内生猪存栏达到290.60万头，能繁母猪存栏稳定在25.52万头左右，生猪出栏达到427.77万头，猪肉产量达到47.17万吨，屠宰总量326.20万头。集群全产业链总产值达449.11亿元，其中一产产值126.19亿元，二产产值274.24亿元，三产产值48.68亿元。集群内农民人均可支配收入达到16889.37元，其中养猪农民总人数144624人，养殖农民人均可支配收入达到25523.91元，高于全省平均水平20%以上。陕西生猪产业集群与现代农业产业园、产业强镇组合发展，形成陕西生猪产业集群成链、串点成线、连线成面多级板块、区域、地带连通一体的全产业链发展格局，带动全省生猪全产业链总产值达到1000亿元以上。

## 五、建设内容

（一）良种繁育体系建设工程。把良种繁育放到产业链建设的重要位置，加快完善核心育种群—良种扩繁群—商品生产群“金字塔”型的生猪良种繁育体系。采取常规育种与分子育种相结合措施，加大纯繁选育力度，全面提高种质质量，大力建设良种扩繁场、商品场等，提高良种扩繁生产供应能力，满足生产群发展对良种的需求。

（二）标准化规模养殖示范工程。依据集群内各县市区养殖基础、资源禀赋、生态环境容量等条件，建立健全生猪标准化生产体系，落实场址布局、圈舍建设、生产设施配备、良种选择、投入品使用、卫生防疫、粪污处理等方面规范要求，大力推进标准化规模化养殖，开展生猪标准化规模养殖示范场创建行动，实现生猪品种良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污处理无害化和监管常态化，提升标准化生产水平。

（三）生态循环绿色发展工程。支持养猪密度较大的县区，坚持源头减量、过程控制、末端利用原则，推进养殖粪污资源化利用。鼓励支持社会资本建设区域性养殖废弃物处理中心，成立专业化粪肥收运施用服务机构，推行养殖场户付费处理，种植户付费用肥，密切种养双方的利益联结机制。因地制宜推广经济实用的施肥机械，提高粪肥还田效率。

（四）精深加工延链增值工程。按照“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冷鲜加工”的模式，推进生猪屠宰加工标准化生产，健全养殖、运输、屠宰、分割、加工到销售全程质量安全控制体系和追溯体系，推动屠宰与加工产业标准化、工业化、集约化、规模化、链条化发展。发展壮大饲料加工产业，支持饲料生产企业开发生产特色专用饲料，加快配合饲料普及推广。大力开发推广生猪营养调控饲料产品。推进道地中药材等特色饲料加工业发展。依托大型养殖场配套建设有机肥料生产厂，促进生猪产业绿色循环发展。

（五）市场流通体系建设工程。以提质、降本、增效为导向，推进猪肉产品冷链流通标准化示范建设，重点围绕肉类生鲜运输、原材料进出，培育一批设施先进、标准严格、操作规范、运营稳定的冷链流通标准化示范企业，支持屠宰及精深加工企业，建设仓储物流、配送营销、冷库、冷藏运输车等冷链、鲜链基础设施设备。建立健全猪产品交易市场体系，提高信息化利用水平，打通产品进出省通道，形成与产业规模相配套相适应的市场流通体系。

（六）品牌营销溢价增值工程。支持农业企业、农民合作社、家庭农场、村集体合作经济组织等新型经营主体，开展商标注册和质量安全认证。推行农产品合格证制度，建设一批标准化品牌基地。加大品牌宣传推广力度，开展生猪品牌建设专题报道与推介，提升集群县生猪产品整体品牌形象，建立健全产业集群生猪产业品牌体系。

（七）经营主体融合发展工程。把全产业链龙头企业培育作为产业集群建设重要支撑，培育一批“自主创新能力强、加工增值水平高、辐射带动作用好”的链主龙头企业，加强上下游合作，实现养殖、加工、冷链运输、仓储销售等各环节相链接。引导龙头企业与合作社、家庭农场、种养大户建立稳定的合作关系，因地制宜组建农业产业化联合体，建立完善利益联结机制，实现合作共赢。依托牧原、阳晨、新希望、温氏、正大等全产业链龙头企业，示范推广“龙头企业+合作社+农户”等区域联农带农典型模式，促进生猪产业增效、农民增收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

（八）产业发展服务保障工程。扣紧“种猪质量检测、饲料质量管控、猪肉质量认定”任务，健全猪产品质量检测体系，实现从饲料到猪产品加工开发及市场销售等各环节质量监管全覆盖。依托西北农林科技大学、安康学院等科研院所，开展集遗传育种、疫病防控、饲料加工、环境控制、屠宰加工、数据中心和产业经济研究功能等课题研究。依托省市县生猪产业链技术推广服务团队，强化养殖实用技术培训，培养一批新型职业农民、农村实用人才和农业高技能人才。强化生猪疫病防控能力建设，推进县区兽医实验室改造提升，实施强制免疫和疫病净化计划，提升动物防疫技术队伍能力，降低疫病危害。依托互联网、物联网、大数据、云计算、区块链等技术，建设覆盖全产业链的生猪产业信息云平台和大数据中心，推动生猪产业数字化发展。

具体建设内容详见2023年陕西生猪优势特色产业集群建设资金使用方案列表。

六、保障措施

（一）强化组织领导。坚持省域统筹、融合发展、协同推进，省上健全完善以分管副省长任组长，省政府秘书长、省农业农村厅厅长、省财政厅分管厅长任副组长的产业集群建设领导小组，统筹协调项目总体事宜。领导小组下设办公室和项目专班，加强工作调度，督促市县按照进程有序推进。项目区市县参照省上机制成立相应协调机制，落实部门责任，协同推进产业集群建设。

（二）强化资金管理。按照《财政部农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2022〕25号）要求，加强资金监管，规范使用行为，确保项目资金专款专用，切实提高财政资金使用效益。不得将中央财政补助资金简单直接投入经营主体；不能撒胡椒面，不搞平均分配，避免面面俱到；不得用于建设楼堂馆所、市政道路，不得列支管理费，不得大量用于购买生产资料、发展休闲农业；不得与农机购置补贴等其它中央财政转移支付资金有交叉重复；不得用于培训、展销（营销）会等一次性不易评价的支出。

（三）强化监督检查。实行“一季一调度、半年一督查、一年一考核”定期督查制度，加强工作督导和业务指导，解决实施过程中存在的问题，保障项目有序推进。强化绩效考评，考评结果作为下年度项目安排的重要依据。对于考核优秀的县区，加大资金扶持；对于项目进展慢、实施结果差的县区，缩减扶持规模；对未按建设方案实施或有虚报、冒领、截留、挤占、挪用项目资金的县区，退出下年项目扶持范围，追缴财政资金，情节严重的移交司法机关处理。

（四）强化项目管理。严格工程质量标准，执行国家环保、土地等政策，推动项目开工建设。项目实施严格执行法人责任制、招标投标、工程监理、合同管理及竣工验收制度等。建设单位必须严格按照印发的建设方案执行，不得擅自变更项目建设主体、内容、地点、规模、标准等。县级建立项目专账、专档，及时整理归档项目申报、公示、建设、验收、资金拨付、绩效考评和总结评价等全过程资料，确保档案完整、规范、可查。建档立册资料更注重实际工作过程自然产生的工作内容，不鼓励过分留痕，增加工作负担。

（五）广泛宣传引导。各地要采取形式多样、丰富多彩的方式，形成电视上有图像、广播上有声音、报纸上有专栏、网络上有阵地的立体宣传之势，开展经常性宣传报道，全面展现优势特色产业集群的重大意义、实施成效和示范典型，营造全社会共同推进，集群区内积极参与的良好氛围。

2023年陕西生猪优势特色产业集群建设资金使用方案列表

| 序号 | 建设 市县 | 建设主体 |  | 建设内容 |  | 投资总额（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 性质 | 中央财政资金用于 | 地方整合及自筹资金用于 | 合计 | 中央财政资金 | 地方整合资金 | 自筹 资金 |
| 1 | 咸阳市 永寿县 | 永寿县新华晟种养专业 合作社 | 经营 主体 | 新建猪舍400平方米。 | 新建妊娠舍、分娩舍、繁育舍、仓库600平方米。 | 216 | 34 | 51 | 131 |
| 2 |  | 永寿县田园农牧 有限公司 | 企业 | 购置母猪限位栏20套、产床10套。 | 购置母猪限位栏80套、产床40套。 | 105 | 16 | 34 | 55 |
| 3 |  | 永寿温氏畜牧有限公司 | 企业 | 为猪舍配置风机设备1套及天燃气加热器10台。 | 将现有1处洗消烘干房改造升级为车辆洗消烘干房。 | 150 | 26 | 49 | 75 |
| 4 |  | 永寿温氏畜牧有限公司 | 企业 | 新修猪场（养殖小区）外围围蔽500米，高1.8米，水泥板围墙。 | 新修猪场（养殖小区）外围围蔽2000米，高1.8米，水泥板围墙。 | 133 | 21 | 39 | 73 |
| 5 |  | 永寿温氏畜牧有限公司 | 企业 | 新建种猪场仓库400平方米。 | 改造种猪场场区厨房外移等防疫设施。 | 150 | 20 | 30 | 100 |
| 6 |  | 永寿温氏畜牧有限公司 | 企业 | 为种猪场深水井购置供水设备1套。 | 为种猪场新凿一口水井并购置配套设备。 | 80 | 16 | 24 | 40 |
| 7 |  | 永寿温氏畜牧有限公司 | 企业 | 20户合作家庭农场环保区和死猪处理区配置监控系统，购置并安装摄像头150套。 | 100户合作家庭农场环保区和死猪处理区配置监控系统，购置并安装摄像头600套。 | 395 | 59 | 96 | 240 |
| 8 |  | 咸阳正大食品有限公司 | 企业 | 为3个育肥场场区配套猪舍供暖系统管网0.38公里。 | 为3个育肥场场区配套猪舍供暖系统管网1.52公里。 | 88 | 22 | 22 | 44 |
| 9 |  | 永寿万邦种养农民专业 合作社 | 经营 主体 | 新建标准化猪舍540平方米。 | 新建标准化猪舍1260平方米，配套场区人员消毒室、圈舍入口消毒池、堆粪棚、化粪池等附属设施，购置自动供料系统、洗消系统等设备1套，完善场区道路硬化900米。 | 270 | 50 | 85 | 135 |
| 10 | 咸阳市 永寿县 | 永寿县康嘉种养农民 专业合作社 | 经营 主体 | 改造提升生猪养殖场防护设施，新建三段式更衣间（带洗浴设备）350平方米。 | 改造提升生猪养殖场防护设施，新建三段式更衣间（带洗浴设备）350平方米，提升改造猪舍饮水、自动料线、自动刮粪、环控等系统相关设备。 | 80 | 13 | 27 | 40 |
| 11 |  | 永寿县新华晟种养专业合作社 | 企业 | 购置数字化养殖设备1套。 | 实施数字化猪场改造提升，主要内容为购置数字化设备，包括中央处理器、安装CO₂传感器、NH3传感器等监测探头等，搭建数字化管理平台控制中心120平方米，数字化人员培训与制度建设等。 | 50 | 7 | 18 | 25 |
| 12 |  | 永寿县动物卫生监督所 | 事业 单位 | 改造提升监控室302平方米，购置生猪数字化智能监控设备1套。 | / | 40 | 40 | / | / |
| 13 |  | 咸阳正大食品有限公司 | 企业 | 购置1个种猪场、8个育肥场球机、枪机等相关监控设备。 | 实施数字化猪场建设，购置1个种猪场、8个育肥场球机、枪机等相关监控设备，提升生猪养殖实时监测水平。 | 38 | 5 | 13 | 20 |
| 14 |  | 永寿温氏畜牧有限公司 | 企业 | 在养猪场附近500亩消纳基地铺设肥水灌溉管道1000米。 | 配套附属设施。 | 30 | 5 | 10 | 15 |
| 15 |  | 咸阳正大食品有限公司 | 企业 | 实施种养结合的农业生态循环模式，引进粪肥还田先进设备1套、铺设还田管道15km。 | 配套建设漏粪地板、粪沟、暂存池等附属设施，利用有机液肥，改变土壤结构，提高土壤肥力，促进绿色循环发展生态。 | 536 | 106 | 161 | 269 |
| 16 |  | 永寿温氏畜牧有限公司 | 企业 | 购置污水提升泵、铲车等设备1套。 | 污水贮存池300立方米。 | 110 | 20 | 15 | 75 |
| 17 |  | 永寿县动物疫病预防 控制中心 | 事业 单位 | 购置冷藏运输车1辆。 | / | 40 | 40 | / | / |
| 18 | 咸阳市 旬邑县 | 旬邑温氏畜牧有限公司 | 企业 | 购买优质冷冻精液2万支。 | 开展优良种母猪优选、培育，加快良种扩繁进程。建设车辆洗消中心等疫病防控工程，配套完善车辆清洗、消毒、烘干设施设备，提升场内清洗消毒设施设备水平。 | 300 | 60 | 30 | 210 |
| 19 |  | 旬邑温氏畜牧有限公司 | 企业 | 购置自动饲喂1套。 | 建设千头标准化生猪养殖圈舍5栋6110平方米，配套建设防疫围墙，消毒间、兽医室、库房650平方米,购置环控系统、环保设施设备等现代化养殖装备1套。 | 1800 | 360 | 180 | 1260 |
| 20 |  | 旬邑宸光种猪养殖 有限公司 | 企业 | 新建标准化生猪养殖圈舍1200平方米。 | 新建标准化生猪养殖圈舍6栋2400平方米，购置自动化养殖、智能环控等设备1批；配套建设防疫围墙800米，消毒间、兽医室、库房500平方米。 | 500 | 100 | 50 | 350 |
| 21 |  | 旬邑县清源镇嘉华创新 养殖家庭农场 | 家庭 农场 | 新建标准化生猪养殖圈舍500平方米。 | 建设标准化生猪养殖圈舍722平方米；配套建设防疫围墙，消毒间、兽医室、库房。 | 250 | 50 | 25 | 175 |
| 22 |  | 旬邑温氏畜牧有限公司 | 企业 | 新建饲料加工车间3000平方米。 | 建设原料储物间750平方米1个。购置1条饲料生产线，购置安装年产12万吨饲料机组1套，移动式吨袋投料口1台，燃气沼气两用蒸汽锅炉1台，玻璃钢水池1个。以专业化、智能化、高效低耗、绿色环保、安全卫生为方向，推动精准配料、精准用料，形成从原料采购、饲料加工等源头到全链条安全发展模式。 | 1700 | 170 | 170 | 1360 |
| 23 | 咸阳市 旬邑县 | 旬邑温氏畜牧有限公司 | 企业 | 开展养殖技术服务，养殖户圈舍建设。 | 采用“八统一”服务体系，推行“公司+家庭农场”、“龙头企业+合作社（农户）+集体经济”发展模式，培育标准化生猪养殖场户30个。 | 600 | 90 | 90 | 420 |
| 24 |  | 旬邑县动物疫病预防 控制中心 | 事业 单位 | 改造实验室348㎡，购置实验室疫病监测仪器设和生物安全设备1批。 | 建设实验室办公附属用房380平方米，办公用房参照《党政机关办公用房标准》772平方米，优化提升实验室基础条件和检测条件，建设集疫病诊断检测、疫情监测流调、技术推广服务为一体的防疫技术应用平台。 | 350 | 170 | 180 | / |
| 25 |  | 旬邑县动物卫生监督所 | 事业 单位 | 按照标准化要求，新建洗消中心8个1200平方米。 | 购置配备8套高压清洗机、16个烘干间饶留风机，新建病死畜禽无害化处理收集暂储点8个。 | 600 | 100 | 100 | 400 |
| 26 |  | 旬邑县动物疫病预防 控制中心 | 事业 单位 | 研发生鲜猪肉供应链环境与品质劣变关键信号感知材料及其智能检测装备，建立生鲜猪肉供应链品质实时监管与信息融合决策、货架期品质可视化预测预警技术系统，提升鲜猪肉供应链品质智能评价能力。 | / | 100 | 100 | / | / |
| 27 | 渭南市 澄城县 | 澄城县宏兴牧业 有限公司 | 企业 | 引进袓代种猪130头补助。 | 引进种猪130头，建设检测中心1个、购置测定及精液分装设备2套。 | 500 | 80 | / | 420 |
| 28 |  | 澄城县澄石种猪 有限公司 | 企业 | 引进种公猪150头、种母猪600头补助。 | 引进种公猪150头、种母猪600头，配套建设猪舍及粪污处理设施、购置饲养及精液分装设备2套。 | 1200 | 220 | / | 980 |
| 29 | 渭南市 澄城县 | 澄城县畜牧发展中心 | 事业 单位 | 建设雨水贮存池26个，容量规格包括1500㎥、2800㎥、3500㎥、4000㎥、4500㎥、5000㎥、5500㎥等。 | 标准化养殖场圈舍改造134栋，配套雨水收集利用设施设备26套。 | 8590 | 1316 | / | 7274 |
| 30 |  | 澄蓝无害化处理 有限公司 | 企业 | 建设150吨收集点冷库。 | 改造无害化处理中心厂房500m2，购置上料蛟龙、储油罐等无害化处理设备。 | 660 | 124 | / | 536 |
| 31 |  | 正大畜牧投资有限公司 | 企业 | 监管网络建设，支持购置安装全彩显示屏、音频播放、会议室桌椅等设备10台（套）。 | 改造信息中心150m2，建设覆盖全县20个猪场、洗消中心的监管网络。 | 310 | 30 | / | 280 |
| 32 |  | 畜牧联合会 | 企业 | 改造生猪产业联盟信息监管室20㎡，购置液晶监控大屏、音视频播放及控置设备等8台（套）。 | 完成智慧畜牧软件研发与监管平台建设，组织开展技术培训600人次。 | 300 | 30 | / | 270 |
| 33 |  | 澄城县动物疾病防疫站 | 事业 单位 | 改造分子生物学实验室，购置荧光定量PCR仪、组织匀浆器等非洲猪瘟实验室检测设备4台（套）。 | / | 70 | 70 | / | / |
| 34 |  | 澄城县畜牧发展中心 | 事业 单位 | 购置投影仪、电脑、音箱等培训设备15台（套）。 | / | 30 | 30 | / | / |
| 35 | 渭南市蒲城县 | 蒲城县牧荣养殖 有限公司 | 企业 | 建设标准化圈舍1800㎡，购置现代化生产防疫设备20台（套）。 | 引进优质种公猪5头、母猪300头；建设标准化猪舍3800㎡，购置现代化生产防疫设备40台（套）；配套建设生活区、库房800㎡，蓄水池300m3，场区硬化4000㎡；年产商品仔猪10000头、出栏商品育肥猪4000头，挥国家级生猪产能调控基地作用。 | 1530 | 260 | / | 1270 |
| 36 | 渭南市蒲城县 | 蒲城县九龙源养殖 有限公司 | 企业 | 建设保育舍2栋700平方米，配套购置相关生产设施设备。 | 建设配怀舍9栋4500平方、分娩舍6栋2400平方米，保育舍6栋1400平方米；配套饲料加工车间、仓库、消毒室、更衣室、兽医室、隔离观察圈舍、消毒池等1000平方米。 | 900 | 100 | / | 800 |
| 37 |  | 蒲城县佳茂源农业发展 有限公司 | 企业 | 购置自动化养殖设备20台（套）。 | 建设年出栏15000头生猪标准化养殖场。建设标准化猪舍4栋5600㎡，购置自动化养殖设备142台（套）；配套防疫围墙300m，消毒间、兽医室、办公生活区400㎡，粪便堆积发酵房430㎡，氧化池、沉淀池、化粪池等12000m3；安装变压器1台。提升设施装备水平，提高生产机械化、自动化、精细化水平，发挥国家生猪产能调控基地作用。 | 920 | 120 | / | 800 |
| 38 |  | 蒲城县新昇态农业发展 有限公司 | 企业 | 购置自动化养殖设备20台（套）。 | 建设年出栏10000头生猪标准化规模养殖场。建设标准化猪舍9栋5000㎡，购置自动化养殖设备72台（套），智能环控9台（套），空气能供暧系统1台（套）；配套建设防疫围墙800m，消毒间、兽医室、库房300㎡。建设生产高效、环境友好、产品安全、管理先进的生猪养殖标准化示范场，发挥国家级生猪产能调控基地作用。 | 920 | 120 | / | 800 |
| 39 |  | 蒲城惠达畜牧发展 有限公司 | 企业 | 采用“八统一”服务体系，推行“公司+家庭农场”、“龙头企业+合作社（农户）+集体经济”发展模式，培育标准化生猪养殖场户3个，购置智能化养殖设施设备2套。 | 充分发挥链主企业龙头作用，培育标准化生猪养殖场户2个，建设标准化猪舍2400㎡，年出栏生猪4000头，示范带动增收致富，做实利益联结机制。 | 440 | 50 | / | 390 |
| 40 | 渭南市蒲城县 | 蒲城惠达畜牧发展 有限公司 | 企业 | 建设企业自检实验室200㎡，购置酶标仪、显微镜等相关实验检测设备10台（套）。 | 实施蒲城区域生猪蓝耳和伪狂犬双阴性净化工程，购置相关实验检测设备10台（套），创建国家无非洲猪瘟疫病小区。 | 1400 | 150 | / | 1250 |
| 41 |  | 蒲城牧原农牧有限公司 | 企业 | 购置净化工作台、荧光定量仪、低速离心机、鼓风干燥箱、恒温培养箱、显微镜等实验室检测设备6台（套）；病死猪无害化运输、消毒车辆7台。 | 实施蒲城区域生猪蓝耳和伪狂犬双阴性净化工程，建设集中无害化处理场3000㎡、自检实验室200㎡、洗消中心3000㎡；创建国家级无非洲猪瘟无疫小区。 | 2000 | 200 | / | 1800 |
| 42 | 汉中市 西乡县 | 西乡县乡村振兴投资发展有限公司 | 企业 | 新建猪舍3900㎡。 | 建设一个存栏6000头父母代种猪场，建设生产管理用房及其他附属用房，购置供料系统、供水系统、供暖系统、通风降温系统等备，配套相关粪污处理设施。 | 2000 | 500 | 500 | 1000 |
| 43 |  | 西乡县乡村振兴投资发展有限公司 | 企业 | 新建圈舍2000㎡。 | 建设一个7000头的高标准生猪育肥场，新建办公业务用房、宿舍等，配套堆肥棚、粪污收集管网，配置智能化母猪发情检测、自动化精准环境控制、数字化精准饲喂管理、动物疫病诊断预警及养殖场智慧管理等系统，实现养殖数字化管理。 | 1200 | 200 | 200 | 800 |
| 44 |  | 西乡县乡村振兴投资发展有限公司 | 企业 | 新建圈舍2000㎡。 | 建设一个11000头的高标准生猪育肥场，新建圈舍1300㎡，配套畜禽粪污处理设施，配置智能化母猪发情检测、自动化精准环境控制、数字化精准饲喂管理、动物疫病诊断预警及养殖场智慧管理等系统，实现养殖数字化管理。 | 1600 | 200 | 200 | 1200 |
| 45 | 汉中市 西乡县 | 西乡县乡村振兴投资发展有限公司 | 企业 | 购置分割设备、仪器一套。 | 建设一座猪肉低温加工车间800平方米，配套建设冷链、运输体系。 | 600 | 300 | 100 | 200 |
| 46 |  | 西乡县乡村振兴投资发展有限公司 | 企业 | 购置冷柜、保鲜柜等设施设备5台（套）。 | 建设100平方米猪肉产品营销旗舰店一个，用于装修及部分房租。 | 200 | 100 | 50 | 50 |
| 47 | 汉中市 勉县 | 汉中益春源农业发展 有限公司一分公司 | 企业 | 新建圈舍6000平方米。 | 新建圈舍1000平方米，购置自动化环境控制系统、自动供料系统设备各1套，购置供水系统、供暖系统、通风降温系统、洗消系统等设备各1套，配套完善场区供电、供水等养殖附属设施。 | 1520 | 320 | / | 1200 |
| 48 |  | 陕西智博赛欧农业科技 有限公司 | 企业 | 建设存栏能繁母猪500头良种扩繁场。建设公猪舍、母猪舍、产房、保育舍等标准化猪舍1000㎡。 | 建设存栏能繁母猪500头良种扩繁场。建设公猪舍、母猪舍、产房、保育舍等标准化猪舍3000㎡，引进优质种猪305头，购置现代化生产防疫设备60台（套）；配套建设生活区、库房800㎡，蓄水池300m3，场区硬化4000㎡。年产商品仔猪10000头、出栏商品育肥猪4000头。购置自动供料系统设备1套，购置供水系统、供暖系统、通风降温系统、洗消系统等设备各1套。 | 1300 | 200 | / | 1100 |
| 49 |  | 勉县程锦畜牧科技 有限公司 | 企业 | 新建标准化圈舍2000平方米。 | 新建标准化圈舍1000平方米，购置自动供料系统设备、猪粪发酵设备设备各1套，购置供水系统、供暖系统、通风降温系统、洗消系统等设备各1套。 | 1000 | 200 | / | 800 |
| 50 | 汉中市 勉县 | 汉中春泽源农业发展 有限公司 | 企业 | 新建洗消中心200平方米。 | 新建沼气池480立方米，三级沉淀池600立方米，无害化处理池180立方米，深水井2座，蓄水池300立方米，兽医室25平方米。 | 150 | 25 | / | 125 |
| 51 |  | 陕西智博赛欧农业科技 有限公司 | 企业 | 配套建设防疫围墙300m，消毒间、兽医室等设施400㎡。 | 粪便堆积发酵房430㎡，氧化池、沉淀池、化粪池等10000m3；安装变压器1台。 | 125 | 25 | / | 100 |
| 52 |  | 勉县苗苗养殖专业 合作社 | 企业 | 新建圈舍1200平方米，配套设施产床60张，保育床30张，定位栏110张，配套水帘风机漏粪地板等设施设备。 | 新建堆粪场1座及配套基础设施，堆粪场总面积670平方米，三级沉淀池1000立方米，无害化处理池300平方，挡墙长49米，高12米.蓄水池50立方，新建料房600平方，办公室生活区180平方米，硬化场内道路。 | 500 | 100 | / | 400 |
| 53 |  | 勉县致远种养殖专业社(勉县畜禽粪污处理中心) | 企业 | 新建车辆洗消中心200平方米，购买液压轮盘翻堆机1套。 | 新建发酵池2个，面积800平方米；购置强制通风通氧装置2套；新建雨棚650平方米，厂区环境提升等。 | 400 | 80 | / | 320 |
| 54 |  | 勉县江南食品 有限责任公司 | 企业 | 购置污水处理设施设备1套。 | 配备无害化处理设施、检疫实验室、肉品品质检验室等设施设备。 | 1000 | 200 | / | 800 |
| 55 |  | 勉县动物疫病预防 控制中心 | 事业 单位 | 购买生猪病源检测相关设备1套，购置生猪产业联盟技术服务车辆1台。 | / | 50 | 50 | / | / |
| 56 | 安康市 汉滨区 | 安康秦阳晨原种猪 有限公司 | 企业 | 开展蓝耳病净化和种猪性能测定。 | 开展猪繁殖与呼吸综合症（蓝耳病）净化工作；开展种猪性能测定；引进原种精液，防止种群退化；购置育种设备一批。 | 3400 | 550 | 550 | 2300 |
| 57 |  | 安康本牧农业发展 有限公司 | 企业 | 建设分娩圈舍2572平方米。 | 建设保育舍3975平方米，分娩室2572平方分米。 | 2640 | 420 | 420 | 1800 |
| 58 | 安康市 汉滨区 | 红专畜牧养殖厂 有限责任公司 | 企业 | 改造提升圈舍3栋。 | 改造提升圈舍3栋，购买母猪200头。 | 300 | 60 | 60 | 180 |
| 59 |  | 安康旺本隆养殖农民 专业合作社 | 合作社 | 改造提升圈舍2栋。 | 改造提升圈舍2栋，提升生物防护水平，修建供水工程1处。 | 300 | 60 | 60 | 180 |
| 60 |  | 汉滨区德存养殖农民 专业合作社 | 合作社 | 改造提升圈舍4栋。 | 改造提升圈舍4栋；购买母猪200头、种公猪5头；安装限位栏100套，产床50套；建设无害化处理井2处。 | 300 | 60 | 60 | 180 |
| 61 |  | 园泰养殖场 有限责任公司 | 企业 | 修建供水工程1处。 | 实施圈舍改造、生物防护水平提升；修建供水工程1处。 | 250 | 50 | 50 | 150 |
| 62 |  | 诚惠生态牧业 有限责任公司 | 企业 | 改造提升圈舍4栋。 | 圈舍改造提升4栋；建设供水设施1处。 | 150 | 30 | 30 | 90 |
| 63 |  | 安康宏扬耀农业科技 有限公司 | 企业 | 改造提升圈舍7栋。 | 圈舍改造提升7栋；提升生物防护设施；购买母猪150头；修建供水工程一处。 | 200 | 40 | 40 | 120 |
| 64 |  | 汉滨区成存养殖 有限公司 | 企业 | 改造提升圈舍4栋，扩建采精室1栋。 | 圈舍改造提升4栋，扩建采精室1栋；生物防护提升；安装产床16套，限位栏50套；购母猪80头，种公猪5头；购三轮车1辆。 | 150 | 30 | 30 | 90 |
| 65 |  | 安康市锦鹏农业 有限公司 | 企业 | 改扩建圈舍1栋。 | 改扩建圈舍1栋；购母猪300头；安装限位栏100套。 | 200 | 40 | 40 | 120 |
| 66 |  | 五四生猪养殖场 有限责任公司 | 企业 | 改造提升圈舍2栋，扩建圈舍2栋。 | 扩建圈舍2栋，改造提升圈舍2栋；安装产床20套，限位栏100套 ；购进母猪100头；提升生物防护水平；建设供水设施一处。 | 200 | 40 | 40 | 120 |
| 67 |  | 安康市汉滨区发清生态 养殖农民专业合作社 | 合作社 | 圈舍改造提升4栋。 | 实施圈舍改造提升4栋；购买母猪55头；安装产床10套；改造生物防护设施提升防护水平。 | 150 | 30 | 30 | 90 |
| 68 | 安康市 汉滨区 | 安康市汉滨区小河口生态养殖农民专业合作社 | 合作社 | 改造提升圈舍2栋。 | 改造提升圈舍2栋；建设供水工程1处；购买母猪200头，种猪5头；安装产床30套、限位栏50套；修建无害化处理井1处。 | 300 | 60 | 60 | 180 |
| 69 |  | 关清养殖农民专业 合作社 | 合作社 | 改造提升圈舍4栋。 | 改造提升圈舍4栋；生物防护设施提升；安装产床20套，限位栏50套；购进母猪50头；建设供水设施1处。 | 200 | 40 | 40 | 120 |
| 70 |  | 汉滨区明阳养殖场 有限公司 | 企业 | 改造提升圈舍2栋。 | 改造提升圈舍2栋；修建无害化处理井一口；建设供水工程一处；生物防护提升。 | 100 | 20 | 20 | 60 |
| 71 |  | 安康鑫园辉农业 有限公司 | 企业 | 改造提升圈舍4栋。 | 圈舍改造提升4栋； 生物防护提升；修建供水工程一处。 | 150 | 30 | 30 | 90 |
| 72 |  | 汉滨区谷茂农业科技 有限公司 | 企业 | 改造提升圈舍7栋。 | 圈舍改造提升7栋；建设供水设施一处。 | 150 | 30 | 30 | 90 |
| 73 |  | 苏午养殖场 | 企业 | 改造提升圈舍4栋。 | 改造提升圈舍4栋，扩建圈舍1栋；安装保育床50套，产床40套，限位栏100套；购进母猪200头；修建供水工程一处；生物防护提升。 | 250 | 50 | 50 | 150 |
| 74 |  | 汉滨区畜牧兽医中心 | 事业 单位 | 改造提升疫病防控实验室202平方米，更新相关检验检测设备，新建疫苗冷冻、冷藏库1座，增强非洲猪瘟、口蹄疫、布鲁氏菌病检测等重大动物疫病防控能力。 | 实施实验室疫病防控能力提升，重点完成实验室生猪疾病检验检测设备更新，配套完善冷库水电路等基础设施建设。 | 120 | 60 | 60 | / |
| 75 | 安康市 旬阳市 | 旬阳市天宇牧业 有限公司 | 企业 | 引进种猪160头。 | 引进种猪250头；购买产床40套、定位栏20套，取暖锅炉2套、干湿分离机2台、污水泵4台、运输车1台、监控等设备；建设污水沉淀池1300立方米、干粪堆集场200平方米。 | 350 | 70 | 105 | 175 |
| 76 |  | 安康市金龙牧业 有限公司 | 企业 | 建设猪舍200平方米，购置场区监控设备1套。 | 改造圈舍6000平方米。 | 140 | 28 | 42 | 70 |
| 77 |  | 旬阳市懿鑫牧业 有限公司 | 企业 | 引进种猪180头。 | 深水井1口，供水管道6000米。 | 500 | 100 | 150 | 250 |
| 78 |  | 陕西绿森园牧业 有限公司 | 企业 | 引进二元种猪40头。 | 修建引水管道1000米、水塔300立方米。 | 103 | 21 | 31 | 51 |
| 79 |  | 旬阳京豪农牧科技 有限公司 | 企业 | 引进杜洛克种猪30头。 | 建设完善转猪台隔离配套房及烘干房620平方米，转猪台挡墙护坡修建1750立方米。 | 350 | 70 | 105 | 175 |
| 80 |  | 旬阳县吉祥畜牧产销 专业合作社 | 合作社 | 购置产床和保育栏10套、引进母猪60头。 | 购置保育栏和产床20套，圈舍屋顶换新4000平方米，完善场区水帘、风机、大型沼气池、下水道建设。 | 210 | 42 | 63 | 105 |
| 81 |  | 旬阳市永治养殖公司 | 企业 | 购置检验检测设备1套。 | 购置检验检测设备1套，改造提升猪舍8000平方米。 | 260 | 52 | 78 | 130 |
| 82 |  | 旬阳市溪流源生态养殖 有限公司 | 企业 | 购置产床40套。 | 引进种公猪4头，建设猪舍500平方米。 | 106 | 21 | 32 | 53 |
| 83 |  | 旬阳县龙潭沟生态养殖 农民专业合作社 | 合作社 | 购置饲料加工设备1套，完善场区100米围墙建设。 | 完善场区供水系统建设，铺设自来水管道5000米、建设水塔两个，建设饲料房100平米。 | 100 | 20 | 30 | 50 |
| 84 | 安康市 旬阳市 | 旬阳县山农畜禽养殖农民专业合作社 | 合作社 | 引进纯种猪60头。 | 改造圈舍1100平方米；引进纯种猪60头、种公猪4头；购置产床100套、保育床50套、风机14台；完成水电、道路改造维修。 | 350 | 70 | 105 | 175 |
| 85 |  | 旬阳市金希望牧业 有限公司 | 企业 | 配套产床70套。 | 新建猪舍700平方米，购置产床10套，硬化场内道路1000米。 | 146 | 29 | 44 | 73 |
| 86 |  | 旬阳市国芳生态农民 专业合作社 | 合作社 | 新建猪舍300平方米。 | 引进种猪200头，购置吸粪车1辆。 | 153 | 30 | 46 | 77 |
| 87 |  | 旬阳市自强养殖 家庭农场 | 合作社 | 引进种猪50头。 | 新建猪舍1000平方米。 | 153 | 30 | 46 | 77 |
| 88 |  | 兴发养殖专业合作社 | 合作社 | 引进种猪35头。 | 新建猪舍600平方米，配套购置上猪台和建设无害化处理池。 | 105 | 21 | 31 | 53 |
| 89 |  | 旬阳市顺兴养殖农民 专业合作社 | 合作社 | 引进二元种猪35头。 | 改造提升猪舍1000平方米。 | 105 | 21 | 31 | 53 |
| 90 |  | 旬阳县洵惠源农业农民 专业合作社 | 合作社 | 新建猪舍700平米。 | 老场扩建猪舍2000平方米、建设黑膜沼气池3000立方米。 | 350 | 70 | 105 | 175 |
| 91 |  | 沃华天康生态农业开发 有限公司 | 企业 | 购置供电设备1套，安装专用变压器及配套线路工程。 | 硬化场地1500平方米，年产5万吨构树饲料加工生产线一条。 | 500 | 100 | 150 | 250 |
| 92 |  | 陕西安食天康食品 有限公司 | 企业 | 新建冷库360立方米，补贴部分冷库设施；为鲜肉直营店配套鲜肉冷藏设备及冷链车1俩。 | 新建冷库360立方米部分设施，购买非洲猪瘟检测仪；建设鲜肉直营门店1个，用于装修及部分房租。 | 94 | 20 | 27 | 47 |
| 93 |  | 陕西润农实业发展 有限公司 | 企业 | 监控设备更新补贴部分设施。 | 监控设备更新部分设施，锅炉房改造、泄爆装置改造。 | 250 | 50 | 75 | 125 |
| 94 | 安康市 旬阳市 | 陕西润新肥业公司 | 企业 | 喷煤机及燃烧室1套，造粒机1台，筛选机2台，除尘引风系统1套、自动配料系统1套、成球盘1台。 | 新改建车间库顶3600平方米，库房地面处理1800平方米，纳米膜发酵系统1600平方米，倒运设备2台，破碎机1台、计量包装机1台。 | 400 | 80 | 120 | 200 |
| 95 |  | 陕西秦宏园生态农业科技开发有限公司 | 企业 | 引进种猪200头，建设农业设施用房660㎡。 | 厂房维修2000㎡，监控设备及线路更换1套，无害化处理池建设50m³。 | 500 | 100 | 150 | 250 |
| 96 |  | 旬阳市鸿景综合农业开发有限公司 | 企业 | 引进种猪100头，配套生产设施。 | 建设圈舍1600平方米，配套生产设施。 | 500 | 100 | 150 | 250 |
| 97 |  | 旬阳家润畜牧科技 有限公司 | 企业 | 建设烘干房90平方米。 | 智能化监控设备改造，建设洗消中心140平方米。 | 275 | 55 | 82 | 138 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 55636 | 10000 | 6047 | 39589 |

附件2

陕西设施蔬菜优势特色产业集群

2023年备案建设方案

## 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，锚定建设农业强省目标，围绕蔬菜增产保供总要求，以蔬菜全产业链建设为路径，以科技创新为支撑，聚焦关键环节和突出短板，开展“三品一标”提升行动，推动蔬菜产业提质增效、绿色发展，构建现代蔬菜产业体系、生产体系和经营体系，提升蔬菜产业质量效益和竞争力，把产业集群打造成西北地区蔬菜产业高质量发展示范区，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。

## 二、建设思路

立足区域自给和市场引导，统筹蔬菜全产业链高质量发展，根据产业链上游标准化种植水平低，中游“链主”龙头企业少、加工水平低，下游市场品牌培育不足等短板弱项，聚焦要素强优势，突出融合促提升，以“保供给、提质量、促增收”为目标，按照“稳面积提标准、育主体促加工、提品质强品牌、扩市场增效益”的思路，聚焦“绿色基地提质增效、加工仓储能力提升、龙头主体培强、科技创新示范、品牌营销扩面”五大任务，全产业链共同发力，组织实施“种苗繁育、规模化基地、加工流通、科技服务、品牌营销”五大工程，全面建成“产业结构优、质量效益高、经营主体强、技术装备精、路径模式新”的蔬菜全产业链发展体系，增强陕西蔬菜综合生产能力、供给保障能力，把陕西设施蔬菜产业集群建成为西北地区蔬菜全产业链高质量发展示范区、西北标准化设施蔬菜种植核心区，西北设施蔬菜科技创新引领区，示范带动西北蔬菜产业高质量发展。

## 三、建设范围

陕西设施蔬菜优势特色产业集群覆盖西安市、咸阳市、宝鸡市、渭南市、汉中市5个市的7个县（区），即西安市的高陵区，咸阳市的泾阳县、三原县，宝鸡市的陈仓区、太白县，渭南市的大荔县，汉中市留坝县。

产业集群内各县区功能及任务分工表

| 所在市 | 县区 名称 | 在集群中承担的功能及分工 | 在全省蔬菜产业链 补短板的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西安市 | 高陵区 | 充分发挥高陵区地处大西安“一小时”经济圈的交通区位优势，打造“城市近郊蔬菜供给基地县”。加快标准化生产基地建设，增强蔬菜供给能力。 | 补齐基地标准化设施化水平不高短板 |
| 咸阳市 | 泾阳县 | 立足泾阳蔬菜产业发展起步早，产业链条完整，产业规模大等资源优势，依托省级蔬菜产业链典型县，建设“设施蔬菜全产业链典型县、西红柿单品冠军示范县。加快建设“生产+加工+科技+营销”为一体的现代蔬菜产业体系，提升规模化蔬菜生产水平，延伸产业链条，促进加工业态提档升级，深入推进蔬菜全产业链发展，促进一二三产业深度融合。 | 补齐设施水平、加工能力弱发展短板。 |
|  | 三原县 | 立足三原县产业规模大，加工带动能力强的优势，建设“蔬菜加工示范县。”大力推进蔬菜初、深加工，培育加工链主龙头企业，延长产业链条，走精细分工的路子、打造知名品牌，开发高端产品，树立精品蔬菜的理念，推动蔬菜产业转型升级高质量发展。 | 补齐产业链加工不足、品牌培育弱短板。 |
| 宝鸡市 | 太白县 | 立足太白县是高山反季节无公害蔬菜和绿色有机农产品的最佳适生区的资源优势及中国绿色生态蔬菜十强县、全国无公害蔬菜生产示范区、全国首批种植业三品一标示范基地、全省一县一业示范县等建设优势，打造“高山冷凉蔬菜生产示范县”，加快建设千亩供港蔬菜基地，太白高山蔬菜产业示范基地建设，唱响“太白高山蔬菜”绿色金字招牌。 | 补齐高山冷凉蔬菜种苗繁育不足以及露地商品菜田设施水平不强短板。 |
|  | 陈仓区 | 立足陈仓区设施蔬菜标准化种植程度高，设施配套标准等优势，建成“设施蔬菜标准化种植示范县”，加快标准化设施示范建设，示范引领设施蔬菜标准化发展。 | 补齐设施装备水平不强短板。 |
| 渭南市 | 大荔县 | 围绕大荔县胡萝卜生产规模大，机械化程度高等优势，依托省级设施蔬菜机械化试验示范县，建设蔬菜机械化生产示范县、胡萝卜单品冠军示范县。以设施蔬菜机械化生产示范为重点，推进蔬菜产业机械化水平。 | 补齐蔬菜机械化生产水平不高短板。 |
| 汉中市 | 留坝县 | 充分发挥留坝生态优势及“留坝香菇”国家地理标志产品优势，加快以香菇为重点的蔬菜产业链，通过菌种培育选育，标准化设施建设，产品冷链加工基地建设，打造有机蔬菜生产示范县。 | 补齐香菇生产加工、冷链仓储短板。 |

## 四、发展目标

集群建设期为2023-2025年。通过三年建设，陕西设施蔬菜产业集群全产业链率先实现现代化，集群内产业形态更加高级、产业布局更加优化、产业结构更加合理，综合产值稳步增长、产品供应能力稳步提升、加工流通体系逐步完善，科技创新体系更加健全、绿色发展成效显著、集聚化发展体系形成、全产业链竞争力更强，引领带动全省蔬菜产业全面提质增效，实现高质量发展。

到2025年，集群内蔬菜种植面积达到141万亩，其中设施蔬菜62万亩，年产蔬菜555万吨。集群全产业链总产值达215.6亿元，其中一产产值116亿元，二产产值51亿元，三产产值48.6亿元。集群内农民人均可支配收入达到21000元，比周边区域高20%以上，带动全省蔬菜全产业链总产值达到1000亿元以上。

## 五、建设内容

（一）种苗繁育体系建设工程。按照品种培优、品质提升要求，强化蔬菜种苗繁育体系建设，加快新品种引进培育示范推广，提升工厂化育苗设施装备水平，增强优质种苗供应能力，提高蔬菜良种覆盖率，按照每万亩基地配套1个工厂化育苗中心的标准，支持建设工厂化育苗中心和新品种试验基地，保障优质种苗供应。

（二）标准化种植基地建设工程。统筹用好土地资源和茬口资源，推进蔬菜产业设施新建扩建，通过标准化设施建设、老旧设施改造提升，建设一批高标准现代化蔬菜基地、城市保供基地、粤港澳大湾区菜篮子直供基地，稳定蔬菜生产能力，保障市场供给。建设标准化、规模化、宜机化设施蔬菜保供基地，建设西红柿、红萝卜、甘蓝等单品“冠军”蔬菜基地，改造提升设施温室大棚。

（三）加工冷链延链工程。大力培育和壮大蔬菜贮藏保鲜、分级分选、冷冻脱水、净菜包装、干制腌制、粉汁饮料等加工龙头企业群体，支持加工龙头企业建立创新中心，研发新产品，延长产业链条，提高商品化率及产品附加值。加快冷链物流基础设施建设和冷链装备提升，依托企业和专业合作社，建立蔬菜冷库，提高秋冬季蔬菜贮藏能力，建立蔬菜气调保鲜库，发展冷藏运输机械，完善蔬菜产、贮、销冷藏链，提高淡季蔬菜总体供应水平。

（四）品牌营销溢价增值工程。大力开展“品牌强农 营销富民”工程，发挥品牌对农业农村高质量发展的引领作用，积极构建蔬菜品牌建设长效机制，以打造知名度、美誉度和消费忠诚度高的陕菜品牌为重点，建设蔬菜产品形象店、直营店，以数字技术为载体，创新品牌赋能方式和推广机制，畅通线上销售渠道，开展品牌评价、价值评估、宣传推介等品牌提升活动，积极培育发展潜力大、产业实力强、竞争优势明显的品牌。

（五）科技创新服务保障工程。加强与科研院所合作，加快推进蔬菜生产、加工、尾菜综合利用、设施装备提升等关键实用技术研究及集成推广应用。依托西北农林科技大学、相关县区蔬菜试验站、陕西省蔬菜产业技术体系等，做好蔬菜产业指导、技术培训工作，提升科技对产业的贡献率及方向性引领作用。

具体建设内容详见2023年陕西设施蔬菜优势特色产业集群建设资金使用方案列表。

## 六、保障措施

（一）强化组织领导。坚持省域统筹、融合发展、协同推进，省上健全完善以分管副省长任组长，省政府秘书长、省农业农村厅厅长、省财政厅分管厅长任副组长的产业集群建设领导小组，统筹协调项目总体事宜。领导小组下设办公室和项目专班，加强工作调度，督促市县按照进程有序推进。项目区市县参照省上机制成立相应协调机制，落实部门责任，协同推进产业集群建设。

（二）强化资金管理。按照《财政部农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2022〕25号）要求，加强资金监管，规范使用行为，确保项目资金专款专用，切实提高财政资金使用效益。不得将中央财政补助资金简单直接投入经营主体；不能撒胡椒面，不搞平均分配，避免面面俱到；不得用于建设楼堂馆所、市政道路，不得列支管理费，不得大量用于购买生产资料、发展休闲农业；不得与农机购置补贴等其它中央财政转移支付资金有交叉重复；不得用于培训、展销（营销）会等一次性不易评价的支出。

（三）强化监督检查。实行“一季一调度、半年一督查、一年一考核”定期督查制度，加强工作督导和业务指导，解决实施过程中存在的问题，保障项目有序推进。强化绩效考评，考评结果作为下年度项目安排的重要依据。对于考核优秀的县区，加大资金扶持；对于项目进展慢、实施结果差的县区，缩减扶持规模；对未按建设方案实施或有虚报、冒领、截留、挤占、挪用项目资金的县区，退出下年项目扶持范围，追缴财政资金，情节严重的移交司法机关处理。

（四）强化项目管理。严格工程质量标准，执行国家环保、土地等政策，推动项目开工建设。项目实施严格执行法人责任制、招标投标、工程监理、合同管理及竣工验收制度等。建设单位必须严格按照印发的建设方案执行，不得擅自变更项目建设主体、内容、地点、规模、标准等。县级建立项目专账、专档，及时整理归档项目申报、公示、建设、验收、资金拨付、绩效考评和总结评价等全过程资料，确保档案完整、规范、可查。建档立册资料更注重实际工作过程自然产生的工作内容，不鼓励过分留痕，增加工作负担。

（五）广泛宣传引导。各地要采取形式多样、丰富多彩的方式，形成电视上有图像、广播上有声音、报纸上有专栏、网络上有阵地的立体宣传之势，开展经常性宣传报道，全面展现优势特色产业集群的重大意义、实施成效和示范典型，营造全社会共同推进，集群区内积极参与的良好氛围。

2023年陕西设施蔬菜优势特色产业集群建设资金使用方案列表

| 序号 | 建设 市县 | 建设主体 |  | 建设内容 |  | 投资总额（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位名称 | 单位 性质 | 中央财政资金用于 | 地方整合及自筹资金用于 | 合计 | 中央财 政资金 | 地方整 合资金 | 自筹 资金 |
| 1 | 西安市 高陵区 | 西安汇乐果蔬农民专业合作社 | 合作社 | 新建蔬菜温室大棚100亩。 | 配套棉被、自动卷帘、自动放风等设施。 | 890 | 280 | 200 | 410 |
| 2 |  | 西安学农种植农民专业合作社 | 合作社 | 新建智能温室4000平方米。 | 配套自动卷帘、自动放风及配套等设施及基础设施建设。 | 740 | 240 | 150 | 350 |
| 3 |  | 西安市高陵区春雨 农产品农民专业合作社 | 合作社 | 新建光温室50亩。 | 配套自动卷帘、自动放风及配套等设施。 | 730 | 210 | 200 | 320 |
| 4 |  | 钓北村股份经济合作联合社 | 合作社 | 新建6000平方米智能温室大棚15座。 | 配套自动卷帘、自动放风及配套等设施及基础设施建设。 | 550 | 200 | 50 | 300 |
| 5 |  | 灰堆村股份经济合作联合社 | 合作社 | 新建连栋日光温室3400平方米。 | 配套自动卷帘、自动放风及配套等设施及基础设施建设。 | 450 | 160 | 50 | 240 |
| 6 |  | 通远村股份经济合作联合社 | 合作社 | 新建1栋2800m²连栋智能大棚和4栋日光温室。 | 配套自动卷帘、自动放风及配套等设施及基础设施建设。 | 600 | 200 | 50 | 350 |
| 7 |  | 陕西大秦兄弟种植农民专业合作社 | 合作社 | 建设加工无尘车间2200平方米，新建冷藏库800立方米。 | 购置加工设备、冷库设备及水电路等基础设施建设。 | 620 | 210 | 100 | 310 |
| 8 | 咸阳市泾阳县 | 西安金鹏种苗 有限公司 | 企业 | 建设占地50亩番茄新品种研发中心，新建新型温室10栋。 | 主要用于研发中心园区水、电、路、实验室及其他设施建设。 | 420 | 100 | / | 320 |
| 9 |  | 陕西泾润丰农现代农业开发有限公司 | 企业 | / | 新建4000平方米育苗设施，配置通风、遮阳系统、水电路自动控制系统等。 | 300 | / | 300 | / |
| 10 | 咸阳市泾阳县 | 泾阳县云龙蔬菜专业合作社 | 合作社 | 新建1个集育苗、科普文化、新品种展示、智能数控、无土栽培于一体的现代智慧农业园，占地120亩，内部建设3500平方米连栋玻璃温室和10栋智能温室。 | 园区基础设施建设及设施设备购置。 | 1000 | 300 | 100 | 600 |
| 11 |  | 泾阳县泾富民农产品合作社联合社 | 合作社 | 新建100亩以上高标准设施蔬菜示范园，主要建设设施主体及配套生产设备。 | 园区水、电、路、检测室及其他设施建设。 | 320 | 100 | / | 220 |
| 12 |  | 泾阳县享优蔬菜专业合作社 | 合作社 | 新建100亩以上高标准设施蔬菜示范园，主要建设设施主体及配套生产设备。 | 园区水、电、路、检测室及其他设施建设。 | 320 | 100 | / | 220 |
| 13 |  | 泾阳县泾韵红蔬菜苗木农民专业 合作社 | 合作社 | 新建100亩以上高标准设施蔬菜示范园，主要建设设施主体及配套生产设备。 | 园区水、电、路、检测室及其他设施建设。 | 320 | 100 | / | 220 |
| 14 |  | 泾阳县淇辉蔬菜专业合作社 | 合作社 | 围绕“三改一提”内容，对园区300亩设施进行改造提升，主要配套水肥一体化灌溉设施及数字化设备购置。 | 围绕“三改一提”内容，对园区300亩设施进行改造提升，园区水、电、路等改造提升。 | 820 | 200 | 220 | 400 |
| 15 |  | 陕西绿盈盈现代农业有限公司 | 企业 | 建设1000平方米加工包装车间，500平方米冷库，果蔬自动化包装分拣生产线1条。 | 建成1000平方米加工包装车间；物流仓库2000平方米，购置配送车辆2辆；购置周转箱2000个，包装箱1万个；建设800平方米电商运营车间，配套led电子显示屏、产品展示厅、电商直播间。 | 900 | 200 | / | 700 |
| 16 | 咸阳市泾阳县 | 泾阳县锦绣天成蔬菜专业合作社 | 合作社 | 新建标准化农产品分拣中心2400㎡，新建冷库2000m³；果蔬自动化包装分拣生产线设备购置。 | 新建交易展示中心300㎡；新建分拣中心配套周转冷库3间，总库容约1500m³；新建果蔬自动化包装分拣生产线一条（包含果蔬自动分拣机、果蔬包装机、果蔬贴标机、气动打孔机、氮气机及其它生产配套机械）；新建厂区内供电、供水及排水管网配套。 | 650 | 200 | / | 450 |
| 17 |  | 泾阳县祥瑞蔬菜专业合作社 | 企业 | / | 蔬菜加工生产线、仓储运输设施设备购置，电子商务发展，电商直播间建设，加强蔬菜包装、产品分拣以及深加工蔬菜（预制菜、冻干蔬菜、烘干蔬菜等）发展，增加农产品附加值。 | 300 | / | 300 | / |
| 18 |  | 泾阳县蔬菜产业 服务中心 | 事业 单位 | 新技术研发，制定相关评价体系和技术规范。 | 设施装备水平提升。针对设施环境自动控制水平低、能力弱以及管理难度大、成本高等问题，开发设施低能耗蓄热和太阳能综合利用技术，集成服务型温室环境控制系统及配套保温系统自动控制设备，制定相关建筑结构及环境控制的评价体系和技术规范，提高温室低功耗高效储能效能，提升温室周年供应能力。 | 120 | 100 | 20 | / |
| 19 |  | 泾阳县蔬菜产业 服务中心 | 事业 单位 | 尾菜高值综合利用技术研究和标准制定。 | 尾菜高值综合利用。针对蔬菜规模种植基地、净菜加工企业以及物流中心等产生的大量尾菜，研发集成尾菜肥料化利用关键技术，开发营养全、肥效长、易吸收的固态和液态有机肥产品，建立简单易行、科学合理的有机肥腐熟度评价体系，制定尾菜肥料化利用相关标准或技术规程，开展产业化推广试验，使肥料化试验区域内尾菜高值综合利用率达到80%以上。 | 120 | 100 | 20 | / |
| 20 | 咸阳市 三原县 | 三原县翼加优选种苗专业合作社 | 合作社 | 20亩智能连栋育苗温室建设，配套智能化育苗设备。 | 建设数字化育苗中心80亩，配套智能化育苗装备及物联网设备，配套水电路等基础设施。 | 800 | 300 | 250 | 250 |
| 21 |  | 陕西丰鑫登农业科技发展有限公司 | 企业 | 建设连栋温室1座7296平方米，配套温室生产设备。 | 建设占地800亩高标准设施蔬菜大棚，总面积40万平方米，配套设施墙体钢结构、保温系统、固膜系统、通风系统、劵被装置、控制箱等。配套设施排水、暖通空调、电气、消防等工程建设。物联网技术、智能化设备。 | 6200 | 600 | 600 | 5000 |
| 22 |  | 陕西英值銳宏实业 有限公司 | 企业 | 建设全天候智能温控大棚5000平方米，配套保温通风固膜系统。 | 建设40亩全天候智能高标准大棚，棚体占地1万平方米。大棚配套钢结构墙体、保温系统、固膜系统、通风系统、卷被设置、控制箱等。 | 800 | 200 | 200 | 400 |
| 23 |  | 陕西昊荣恒通企业管理有限公司 | 企业 | 建设蔬菜生产大棚30亩，配套水肥一体化设施。 | 建设高标准钢结构大棚70亩，配套设施墙体钢结构、保温棉被、卷被装备、塑料膜、灌溉系统、照明补光系统。 | 800 | 200 | 200 | 400 |
| 24 |  | 汤官村经济联合社 | 集体经济组织 | 500吨蔬菜冷库库体建设及制冷设备购置。 | 建设500吨蔬菜预冷库，配套制冷、通风等冷库设备1批。 | 200 | 100 | 50 | 50 |
| 25 |  | 三原县农业农村局 | 政府 部门 | 蔬菜加工产品开发技术集成研究及示范推广。 | 开展净菜、干制、腌制、预制菜等加工技术集成，示范推广1-3项成熟适用深加工技术成果或适销产品，探索推动应用高温瞬时杀青、冻干、微波等高效绿色技术，强化营养保存和质量控制，控减杀青废水污染，提高商品化率和产品附加值。 | 120 | 100 | 20 | / |
| 26 | 宝鸡市 陈仓区 | 宝鸡洪源中鹏农林科技有限公司 | 企业 | 建设13000平方米育苗苗床大棚及水肥一体化等相关设施建设，大田灌溉设施建设。 | 建设苗盘基础13000平方米，，购买大葱钵苗盘40000张，进口专用播种机1台，专用（进口）移栽机4台，剪叶机1台，日本进口喷灌带30卷，剪叶机行走轨道10000米等设备。建设水电路等配套设施。 | 340 | 80 | 30 | 230 |
| 27 |  | 宝鸡鲜尔美农业 有限公司 | 企业 | 新建2640平方米连栋育苗温室，11个日光温室改造提升，建设安装棚内移动式苗床4450㎡。 | 对11个日光温室育苗大棚进行提升改造，对大棚外排水改造处理；棚体土方加固10处，建设排水渠207m。购置气吸滚筒式秧盘精量播种流水线1套。购置电瓶运输车3台等设施。建设水电路等配套设施。 | 610 | 150 | 100 | 360 |
| 28 |  | 宝鸡鲜尔美农业 有限公司 | 企业 | 在北新路两侧连片新建设施蔬菜拱棚373亩，主要建设棚体及配套生产设施。 | 在北新路两侧连片新建设施蔬菜拱棚373亩，规格为骨架8米宽单体设施蔬菜栽培拱棚，管材标准直径25热镀锌钢管。配套水肥一体化设施，建设道路、电力等配套设施。 | 2195 | 560 | 300 | 1335 |
| 29 |  | 太公庙村集体经济 合作组织 | 合作社 | 在北新路两侧连片新建设施蔬菜拱棚80亩，主要建设棚体及配套生产设施。 | 在北新路两侧连片新建设施蔬菜拱棚80亩，规格为骨架8米宽单体设施蔬菜栽培拱棚，管材标准直径25热镀锌钢管。配套水肥一体化设施，建设道路、电力等配套设施。 | 400 | 120 | 100 | 180 |
| 30 |  | 宝鸡市陈仓区顺丰园食用菌专业合作社 | 合作社 | 新建钢结构拱形温室大棚4座，6670平方米，主要建棚体及配套设备。 | 新建长90米，宽15米，高5米的拱形温室大棚4座，6670平方米。配套遮阳网、棉被、棚内床架（镀锌钢管直径2.5cm2880根 、直径3.2cm960根 ）、自动喷雾设备及水电建设。 | 180 | 50 | 30 | 100 |
| 31 |  | 宝鸡市陈仓区金五谷种养殖专业 合作社 | 合作社 | 改造4200平方米连栋温室，改造连栋温室玻璃墙3840平方米，墙体材料覆盖，维修连栋温室顶部。 | 改造4200平方米连栋温室，改造温室通风系统、保温降温系统、配电系统、供排水系统等。 | 105 | 40 | 10 | 55 |
| 32 | 宝鸡市 太白县 | 太白县秦绿蔬菜有限责任公司 | 企业 | 新品种试验田灌溉设施100亩、引进、示范、推广新品种5个。 | 土地流转、田间道路、土壤改良等，引进、示范、推广推广新品种45个。 | 150 | 30 | 30 | 90 |
| 33 |  | 太白县秦绿蔬菜有限责任公司 | 企业 | 育苗中心建设500平方米，购置全自动育苗生产线1条。 | 建设工厂化育苗中心500平方米，购置育苗架、温度、湿度控制设备1批。 | 700 | 140 | 140 | 420 |
| 34 |  | 太白县秦绿蔬菜有限责任公司 | 企业 | 新建蔬菜基地，建设日光温室1500平方米。 | 日光温室1700平方米，土地流转、灌溉设施、生产配套设施。 | 300 | 60 | 60 | 180 |
| 35 |  | 陕西太白谷农业科技有限公司 | 企业 | 建设智能温室1500平方米，配套节水灌溉设施。 | 建设日光温室20栋，塑料大棚100座。建设高山冷凉菜高标准商品菜田500亩，增施有机肥改良土壤，配套节水灌溉设施，购置新型农业机械20台套。 | 900 | 170 | 190 | 540 |
| 36 |  | 太白县秦绿蔬菜有限责任公司 | 企业 | 新建300亩智慧农业示范基地，建设数字化平台及配套物联网设备1批，配套有机蔬菜基地灌溉设施。 | 智慧农业示范基地，利用物联网、云计算、移动互联的现代信息技术和农业智能装备，提升农业智能化水平。建设300亩有机蔬菜示范基地，增施有机肥，改良土壤，配套建设生产道路2KM、80KW变压器及电力设施、100立方蓄水池及地下管网、滴灌设施等，购置蔬菜生产专用机械及绿色防控设施1批，建成智慧平台，完成有机认证。 | 1500 | 260 | 300 | 940 |
| 37 |  | 陕西吉菌茂盛菌业股份有限公司 | 企业 | 建设双层钢构大棚16个，6400平方米，砖构双层温室大棚10座，6400平方米。 | 食用菌烘干房120平方米，烘干设备5套，购置(长70米，宽0.8米，高1.6)香菇架80套，加固大棚150座，更换大棚棚膜22万平方米，建设大棚遮阴网立柱400个，架设遮阳网25万平方米。 | 1000 | 200 | 200 | 600 |
| 38 | 宝鸡市 太白县 | 咀头镇人民政府 | 政府 | 200座老旧大棚改造、维修提升，改造大棚主体，更换采光膜、滴灌、喷灌改造维修提升；购置灭菌消毒、装袋接种、粉碎搅拌等设备。 | 400座老旧大棚改造、维修提升，改造大棚主体，更换采光膜、滴灌、喷灌改造维修提升；购置灭菌消毒、装袋接种、粉碎搅拌、人工采摘等设备。 | 900 | 180 | 180 | 540 |
| 39 |  | 太白县绿蕾农业发展有限公司 | 企业 | 购置净菜加工生产线1条，配套设备13台（套）。 | 建设净菜加工厂房1600平方米，配套水电路等基础设施。 | 1200 | 240 | 240 | 720 |
| 40 |  | 太白县秦绿蔬菜有限责任公司 | 企业 | / | 建设发酵车间车间1458m;农机展示、培训场地办公场所1243平方米，门房40平方米，厕所50平方米，地上停车位18个晾晒场227平方米，绿化1849平方米，场地回填1.2万立方。购买小型农用挖掘机1台，农用装载机1台，20铲车1台，秸杆物料运输机（皮带式3千瓦）20米，秸杆粉碎过筛机1台，翻抛机1台，包装机1台，菌渣脱袋机1台，搅拌机1台，滚简筛1台等桔杆专用机械10台。 | 1200 | / | / | 1200 |
| 41 |  | 太白县农业农村局 | 政府 部门 | / | 高山蔬菜质量安全保障体系建设，三品一标整县推进、质量追溯体系、品牌宣传推介、新品种新技术推广等。 | 750 | / | 700 | 50 |
| 42 |  | 西北农林科技大学太白蔬菜试验 示范站 | 科研 单位 | 十字花科蔬菜根肿病防治技术研究。 | / | 20 | 20 | / | / |
| 43 |  | 太白县农业机械技术推广服务中心 | 事业 单位 | 蔬菜植保收获深加工等关键环节先进适用机具购置（不包括已享受农机具购置补贴的设备）。 | 蔬菜工厂化育苗、移栽、植保、收获、深加工等关键环节先进适用机具300台（套）购置、新设备试验示范推广。 | 2700 | 100 | 100 | 2500 |
| 44 | 宝鸡市 太白县 | 太白县农业技术推广服务中心 | 事业 单位 | 2500亩蔬菜病虫害防控试验，杀虫灯等绿色防控设备购置。 | 建设试验示范田2500亩，组织测土配方施肥、根肿病防控相关试验，推广配方肥、有机肥3000吨。实施病虫害绿色防控，购买杀虫灯200个、黄板15万面，投放性诱剂1万亩；开展漂浮育1000亩，育苗2亿株；培训高素质农100人，菜农2600人次。 | 500 | 100 | / | 400 |
| 45 | 渭南市 大荔县 | 大荔文岭科技育苗有限公司 | 企业 | 新建智能温室1000平方米，配套水肥一体化设施。 | 新建智能温室3224平方米，新建第八代日光温室3座4500平方米。配套自动卷帘、自动放风、水肥一体化等设施。 | 460 | 110 | 150 | 200 |
| 46 |  | 大荔县荔盛萝卜专业合作社 | 合作社 | 引进新品种，示范推广全程机械化，购置胡萝卜起获机等机械化设备1批，配套建设灌溉设施。 | 建设红萝卜标准化、规模化、机械化示范基地600亩，引进新品种，示范推广全程机械化，购置胡萝卜起获机等机械化设备1批，配套建设灌溉设施及生产道路等。 | 630 | 200 | 210 | 220 |
| 47 |  | 陕西大荔沙苑黄花有限责任公司 | 企业 | 引进黄花菜新优品种，新打机井1眼。 | 黄花菜标准示范基地300亩，引进黄花菜新优品种，实施土壤改良、有机肥施用，新打机井14口，配套变压线路2000米。 | 200 | 30 | 30 | 140 |
| 48 |  | 陕西省水务集团新颖现代农业股份有限公司 | 国有 企业 | 改造提升日光温室10个，大棚20个，主要改造温室大棚棚体。配套自动卷帘机、增温补光、病虫害防控等设施装备。 | 改造提升日光温室20个，大棚40个，主要针对日光温室和塑料大棚，在设施棚体、结构等方面进行科学性改造。同时提升自动卷帘机、雨水收集灌溉设备、增温补光设备、耕作机械、病虫害防控等设施装备普及率，满足机械化、高效化、标准化生产要求。推广应用“三改一提”。 | 520 | 100 | 120 | 300 |
| 49 | 渭南市 大荔县 | 陕西大荔沙苑黄花 有限责任公司 | 企业 | 蔬菜清洗生产线1条，包括喷淋清洗机2台，后处理风干设备2台，提升输送设备1台。 | 提升改造生产车间1000平方米，新建烘干黄花菜生产线1条，包括黄花菜烘干箱4台，烘干托盘2000套。 | 800 | 200 | 220 | 380 |
| 50 |  | 大荔县荔盛萝卜专业合作社 | 合作社 | 购置蔬菜清洗设备2套，分选包装设备2套。 | 对现有净菜加工生产线进行技改提升，购置蔬菜清洗设备7套，分选包装设备4套； | 450 | 140 | 150 | 160 |
| 51 |  | 陕西大荔沙苑黄花 有限责任公司 | 企业 | 形象店冷库建设及设备购置。 | 大荔黄花菜产品形象店，建设面积360㎡，设施设备购置，erp软件应用及培训。 | 310 | 80 | 90 | 140 |
| 52 |  | 陕西省水务集团新颖现代农业股份有限公司 | 国有 企业 | 10家直营店冷库建设。 | 在渭南市区建设新颖领鲜蔬菜直销店10家，在西安城区建设新颖领鲜蔬菜直销店20家；在新颖现代农业园区开发新颖领鲜线上销售综合服务平台及信息化大数据中心。 | 820 | 140 | 230 | 450 |
| 53 | 汉中市 留坝县 | 留坝县鑫科农业科技有限公司 | 企业 | 新建菌种选育培育实验室500平米，恒温车间3500平方米，购置菌袋生产线1条。 | 对菌种繁育中心厂区基础设施改造提升，重点实施河提挡护修建250米，拆除旧厂房1500平米。 | 2530 | 520 | 650 | 1360 |
| 54 |  | 留坝县惠康农业科技有限公司 | 企业 | 新建恒温车间3000平米，菌种装袋生产线2条。 | 购置装袋生产流水线2条，含拌料机、布料机、装扎一体机生产设备，配套基础设施建设。 | 1060 | 200 | 310 | 550 |
| 55 |  | 汉中天佑农业科技 有限公司 | 企业 | 新建1000立方米的香菇速冻库，购置菌类低温脆化油炸加工设备1套，产品检测设备9台（套）。 | 完成2000平方米现有生产车间厂房改造，购置冷库设备，食用菌脆片全自动化产品包装生产线1条。 | 2130 | 450 | 580 | 1100 |
| 56 |  | 汉中汇农万家农业 发展有限公司 | 企业 | 建设菌种研发实验室1000平方米，购置相应实验检测设备1批。 | 建设菌种研发中心4000平方米，开展香菇产品研发。主要购置相应的实验检测设备，购置香菇加工生产线所需设备。 | 3580 | 830 | 950 | 1800 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 48230 | 10000 | 9480 | 28750 |

附件3

陕西秦岭猕猴桃优势特色产业集群

2023年备案续建方案

## 一、续建思路

猕猴桃产业正处于品质提升、产业提档、融合发展的关键期，集群建设坚持“市场主导、政府引导，稳定面积、扩大产量，突出重点、全链打造，协作联营、农民受益，整合力量、统筹推进”发展原则，聚焦关键环节和突出短板，集合优势资源要素，通过龙头集聚引领、项目支撑推进、产业成链开发、区域联动发展，打造集生产、加工、流通、科技、服务于一体，具备全球竞争力和美誉度的猕猴桃产业集群，力争成为世界级猕猴桃生产加工核心区、贸易物流枢纽区和高新科技研发区，为全国产业集群发展和区域现代农业建设提供示范引领，为全省推进农业农村现代化和乡村全面振兴提供重要支撑。

## 二、建设目标

到2023年，着力构建形成以15个省级农业产业化联合体为基础，“双200亿级”（全产业链总产值、品牌价值均超200亿元）区域农业产业化联合体集群为主骨架，全域猕猴桃种植面积接近100万亩、总产量超过120万吨、全产业链和价值链发展、具有全球“话语权”的世界级猕猴桃产业集群，优生区栽培面积占项目县猕猴桃总面积的比例达到76.88%，优质果占总产量76.53%，产值增加超过70亿元，带动果农总人数达到46.86万人，果农户均纯收入达到125960元，引领陕西乃至全国猕猴桃产业全面“走向全球大市场”成长为富民强省支柱产业。

## 三、续建内容

根据陕西秦岭猕猴桃产业集群三年建设方案、产业集群项目实施存在问题以及产业发展关键需求，在前两年建设基础上，按照填平补齐原则，2023年续建项目突出“增质效、稳产能、强加工”，组织实施31个项目，计划总投资28073万元，其中中央财政资金5000万元，地方整合资金3350万元，社会自筹资金19723万元。

1.果园提质增效工程。继续坚持立足市场需求、资源禀赋、生态条件和现有基础，大力推进猕猴桃生产基地标准化改造，把果园打造成为商品化“原料生产车间”。建立健全猕猴桃绿色标准体系，推广适应性广、实用性强的绿色技术模式，开展产地环境治理，大力发展绿色种养，增加优质绿色农产品供给。

2.数字驱动创新工程。以大力推进数字化猕猴桃基地建设，推广应用电商融媒体、大数据、物联网等现代农业信息技术作为实施手段，开展电商营销服务中心和平台搭建。

3.仓储冷库群建设工程。大力推动产地型冷库及预冷设施建设。积极引导企业和电商平台建设冷库、集配中心、产地市场等配套设施，构建信息化、标准化、规范化、可追溯的流通网络。通过扶持培育二产龙头企业主体，构建产业化联合体，发挥二产连一产、带三产的作用，联结合作社、带动农户，加快实现猕猴桃一二三产业融合全产业链发展。

4.冷链物流工程。在种植集中连片的乡镇和中心村，主要依托农业产业化联合体等新型农业经营主体，建设猕猴桃骨干冷链物流基地，连接分散的猕猴桃产地仓储冷链物流设施，扶持创建一批面向省内外消费市场的区域性冷链物流中心，促进农民增收和果业振兴，更好满足城乡居民对高质量农产品的消费需求。

5.加工增值工程。大力引导龙头企业做强猕猴桃仓储保鲜、烘干、分级、包装等初加工，促进猕猴桃精深加工和综合开发利用，生产猕猴桃果醋、果脯、果酒等特色饮品食品，延长产业链、提升附加值。支持关联加工技术和装备研发能力提升，重点在包装材料、果框果袋、智能化加工生产线等方面实现突破发展。

6.市场营销品牌提升工程。持续推动创建猕猴桃区域公用品牌和知名商标，创响“乡字号”“土字号”的产品品牌，着力共建以区域公用品牌和企业产品品牌为主体的整市县猕猴桃品牌体系。建立顺畅的营销体系，强化宣传推介和品牌管理，确保产业增值增效。

7.主体雁阵培育工程。发挥龙头企业在开拓市场、品牌营销等方面的优势，农民合作社在生产组织、农资采购、技术指导等方面的优势，家庭农场、种植大户在适度规模经营生产方面的优势，建立产业链内部协作配套关系，以资本、技术、标准、品牌为纽带，结成深度融合的农业产业化联合体，建立稳定的协作关系，提高专业化协作水平。

8.公共服务保障工程。探索建立健全具备多元金融支持、综合市场信息服务等功能的综合性农业社会化服务体系，走集约化、专业化、市场化、组织化、社会化相衔接协同推进的发展路径，不断提升服务果品市场营销、专业人才培育、高素质农民能力提升的水平。搭建以县级主体为支撑、跨区域共享共用的网络信息平台，畅通交流信息的渠道，实现资源优势互补，推动产业结构转型升级。

## 四、资金使用

2023年续建项目突出“增质效、稳产能、强加工”，涉及8个区县，总投资28073万元，其中中央财政资金5000万元，地方整合资金3350万元，自筹资金19723万元。

1.勉县总投资1700万元，其中中央财政资金700万元，地方整合资金200万元，自筹资金800万元。

2.眉县总投资7657万元，其中中央财政资金1150万元，地方整合资金2000万元，自筹资金4507万元。

3.周至县总投资650万元，其中中央财政资金200万元，地方整合资金100万元，自筹资金350万元。

4.商南县总投资2100万元，其中中央财政资金700万元，自筹资金1400万元。

5.武功县总投资1255万元，其中中央财政资金200万元，地方整合资金290万元，自筹资金765万元。

6.岐山县总投资7101万元，其中中央财政资金800万元，地方整合资金680万元，自筹资金5621万元。

7.城固县总投资1610万元，其中中央财政资金450万元，自筹资金1160万元。

8.汉阴县总投资6000万元，其中中央财政资金800万元，地方整合资金80万元，自筹资金5120万元。

具体建设内容详见2023年陕西秦岭猕猴桃优势特色产业集群续建资金使用方案列表。

2023年陕西秦岭猕猴桃优势特色产业集群续建资金使用方案列表

| 序号 | 建设 市县 | 项目名称 | 建设主体 |  | 建设内容 |  | 投资总额（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位名称 | 单位 性质 | 中央财政资金用于 | 地方整合及自筹资金用于 | 合计 | 中央财 政资金 | 地方整 合资金 | 自筹 资金 |
| 1 | 咸阳市 武功县 | 猕猴桃标准化生产基地建设项目 | 武功县果业服务中心 | 事业 单位 | 对现有的500亩猕猴桃种植基地实施大棚架改造，重点开展立杆更换、地锚及钢绞线加固或更新。（其中：贞元镇150亩、长宁镇100亩、普集街道办150亩、大庄镇100亩)。 | 实施500亩樱桃种植基地大棚架改造提升，重点支持大棚架改造前期准备及后期的维护工作，配套实施大棚灌溉设施改造提升，购置水肥一体化设施设备。 | 1255 | 200 | 290 | 765 |
| 2 | 西安市 周至县 | 仓储冷库建设配套项目 | 陕西杨氏农业发展有限公司 | 企业 | 采购猕猴桃多功能六通道分选线4.0（6GFDZ—6G）一套及配套设施。 | 采购猕猴桃多功能六通道分选线4.0（6GFDZ—6G）一套及配套设施。 | 650 | 200 | 100 | 350 |
| 3 | 汉中市 城固县 | 猕猴桃标准化生产示范园建设 | 城固县果业局 | 事业 | 为500亩猕猴桃标准化生产示范园改造提升大棚架，配套购置1批太阳能杀虫灯及粘虫板，提升农业装备水平，推广绿色防控生产技术。 | 建设500亩的猕猴桃标准化生产示范园，实施土壤修复改良，支持果园水电路渠建设、防灾减灾设施配套，提高果园现代化管理水平。 | 660 | 160 | / | 500 |
| 4 |  | 猕猴桃智慧果园示范园建设项目 | 城固县果业局 | 事业 | 为300亩智慧果园示范园购置果园生产监控摄像头和温度、湿度、光照强度、土壤墒情等环境监测传感器等设备。 | 运用5G、云计算、物联网、区块链等先进技术建设智慧果园示范园300亩。 | 350 | 90 | / | 260 |
| 5 |  | 猕猴桃果园机械推广项目 | 城固县果业局 | 事业 | 采用先建后补的方式推广适宜猕猴桃园使用的机械设备，重点用于购置大棚王拖拉机、果园除草机、打药机、有机肥抛撒机、枝条粉碎机等果园机械设备各10台（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复）。 | 购置适宜猕猴桃园使用的大棚王拖拉机、果园除草机、打药机、有机肥抛洒机、枝条粉碎机等机械设备。 | 300 | 100 | / | 200 |
| 6 | 汉中市城固县 | 实用型冷藏保鲜库建设项目 | 城固县果业局 | 事业 | 采取先建后补的方式建设一批容量50—100吨的实用型产地冷藏保鲜库，计划建设冷藏保鲜库总容量500吨。 | 建设实用型产地冷藏保鲜库，完善水电路网等基础设施建设。 | 300 | 100 | / | 200 |
| 7 | 安康市 汉阴县 | 高标准猕猴桃示范园建设项目 | 汉阴县乡村振兴 集团有限公司 | 县级龙头企业 | 新建猕猴桃基地500亩，改造提升猕猴桃基地1000亩，实施节水灌溉设施1000亩，培育经营主体20个。 | 建猕猴桃果蔬仓储分拣车间3000平方米，购置猕猴桃分拣设备一套。 | 4900 | 400 | / | 4500 |
| 8 |  |  | 陕西果业集团汉阴有限公司 | 国有 企业 | 改造提升猕猴桃基地500亩，改造节水灌溉设施。 | 猕猴桃基地管护提升。 | 300 | 80 | / | 220 |
| 9 |  |  | 铁佛寺镇铜钱村康泰果蔬及中药材种植专业合作社 | 合作社 | 实施节水灌溉设施200亩。 | 猕猴桃基地管护提升。 | 160 | 80 | / | 80 |
| 10 |  | 猕猴桃产业服务组织培育项目 | 汉阴县现代农业园区服务中心 | 事业 单位 | 开展汉阴猕猴桃品牌宣传推介，富硒猕猴桃标准化种植技术服务、猕猴桃试验站新技术推广示范。 | 猕猴桃品牌宣传、营销推介。 | 100 | 80 | 20 | / |
| 11 |  | 低产猕猴桃园改造项目 | 陕西安康福天原酒业有限公司 | 私营 企业 | 改造提升猕猴桃基地200亩、购置建果酒加工设备5台套。 | 猕猴桃果酒加工车间建设。 | 100 | 50 | / | 50 |
| 12 |  |  | 汉阴县观音河镇药王村中药材种植专业合作社 | 合作社 | 改造提升猕猴桃基地300亩，实施土壤深翻耕改良，提升地力。（非高标准农田） | 猕猴桃基地高抽站建设。 | 120 | 30 | 60 | 30 |
| 13 |  |  | 汉阴县观音河镇 义兴种植专业合作社 | 合作社 | 改造提升猕猴桃基地300亩，实施土壤深翻耕改良，提升地力。（非高标准农田） | 猕猴桃基地高抽站建设。 | 40 | 20 | / | 20 |
| 14 | 安康市 汉阴县 | 低产猕猴桃园改造项目 | 双河口镇双溪源 中药材专业合作社 | 合作社 | 改造提升猕猴桃基地200亩，实施土壤深翻耕改良，提升地力。（非高标准农田） | 猕猴桃基地管护提升。 | 150 | 30 | / | 120 |
| 15 |  |  | 观音河镇进步村花椒专业合作社 | 合作社 | 改造提升猕猴桃基地200亩，实施土壤深翻耕改良，提升地力。（非高标准农田） | 猕猴桃基地管护提升。 | 130 | 30 | / | 100 |
| 16 | 汉中市 勉县 | 勉县猕猴桃良种苗木基地建设 | 勉县农业技术 推广中心 | 事业 单位 | 建设猕猴桃苗木繁育基地1个，重点支持猕猴桃种苗购买，配套果园灌溉系统。 | / | 20 | 20 | / | / |
| 17 |  | 勉县猕猴桃绿色生产集成技术推广应用项目 | 勉县农业技术 推广中心 | 事业 单位 | 以先建后补方式，为1400亩猕猴桃园安装智能型水肥一体化设施设备，助推猕猴桃增产增收。 | / | 350 | 350 | / | / |
| 18 |  | 勉县猕猴桃果园防灾减灾项目 | 勉县农业技术 推广中心 | 事业 单位 | / | 开展100亩以上的猕猴桃果园病虫害集中连片、统防统治。 | 1000 | / | 200 | 800 |
| 19 |  |  | 勉县农业技术 推广中心 | 事业 单位 | 对现有的1400亩猕猴桃果园实施基地植保作业水平提升，重点支持购置果园无人机10架（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复），开展无人机飞防作业，解决常规施用农药精准度不高、不安全、户外高温喷药作业等问题。 | / | 80 | 80 | / | / |
| 20 |  | 勉县猕猴桃产地初加工建设项目 | 勉县农业技术 推广中心 | 事业 单位 | 购置猕猴桃选果分选线1条。 | / | 150 | 150 | / | / |
| 21 |  | 产地果库群建设项目 | 勉县农业技术 推广中心 | 事业 单位 | 建设猕猴桃保鲜库1座。 | / | 100 | 100 | / | / |
| 22 | 宝鸡市 眉县 | 产地果库群建设项目 | 陕西齐峰果业 有限责任公司 | 企业 | 改造提升分选线1条、“即食”库8座；购置抽检流水线2台、全自动吸塑机1台。 | 改造提升分选线1条，猕猴桃“即食”库8座；购抽检流水线2台、全自动吸塑机1台、自动贴标机2台、全自动打板机2台、立体货架1套、叉车配件2台、变压器1台、自动折盒机2个等辅助设备；印制区域公用品牌和地标标识的猕猴桃包装物及宣传品，提升公用品牌宣传推广力度。 | 1012 | 200 | / | 812 |
| 23 |  |  | 眉县金桥果业 专业合作社 | 合作社 | 购置安装4通道分选线1条；改造猕猴桃“即食”库2座。 | 购置安装4通道分选线1条；改造猕猴桃“即食”库2座；印制带有区域公用品牌和地标标识的猕猴桃包装物及宣传品；制作企业宣传片、参加推介会、改造提升自营店、直播达人打造，开展线上品牌推广，提升公用品牌和企业品牌宣传推广力度。 | 990 | 180 | / | 810 |
| 24 |  |  | 眉县齐齐徐香猕猴桃专业合作社 | 合作社 | 购置安装包装线生产线8条。 | 改造猕猴桃“即食”库1座，购置安装包装生产线8条、自动贴标机2台，2通道分选线1条，印制带有区域公用品牌和地标标识的猕猴桃包装物及宣传品，提升区域公用品牌宣传推广力度。 | 430 | 60 | / | 370 |
| 25 |  |  | 眉县秦硕猕猴桃专业合作社 | 合作社 | 改造猕猴桃“即食”库3座，购置安装包装生产线4条。 | 改造猕猴桃“即食”库3座；购置包装生产线4条；新建包装车间1000㎡；印制带有公用品牌和地标标识的猕猴桃包装物及宣传品，提升公用品牌宣传推广力度。 | 490 | 60 | / | 430 |
| 26 |  |  | 宝鸡眉县兄弟果业专业合作社 | 合作社 | 购置安装分选线1条、叉车1台。 | 购置分选线1条、包装生产线1条、叉车1台；新建猕猴桃示范园40亩；印制带有区域公用品牌和地标标识的猕猴桃包装物及宣传品，提升区域公用品牌宣传推广力度。 | 360 | 60 | / | 300 |
| 27 | 宝鸡市 眉县 | 眉县冷链物流 基地建设项目 | 眉县中亿农业专业合作社 | 合作社 | 新建钢构包装车间1300㎡。 | 新建钢构包装车间1300㎡；购置叉车2台，贴标机2台，安装包装生产线1条；印制带有区域公用品牌和地标标识的猕猴桃包装物及宣传品，提升区域公用品牌宣传推广力度。 | 380 | 50 | / | 330 |
| 28 |  |  | 眉县山地果业 有限公司 | 企业 | 新建钢构包装车间200㎡。 | 新建钢构包装车间200㎡及配套设施。 | 200 | 30 | / | 170 |
| 29 |  | 精深加工建设 项目 | 宝鸡百泽异美园农业发展有限公司 | 企业 | 购置安装猕猴桃包装线12条。 | 购置安装包装生产线12条、4通道分选线1条、叉车5台；印制带有区域公用品牌和地标标识的猕猴桃包装物及宣传品，提升区域公用品牌宣传推广力度。 | 415 | 60 | / | 355 |
| 30 |  |  | 陕西千裕酒业 有限公司 | 企业 | 新建年产5000吨猕猴桃NFC原浆生产线一条。 | 新建年产5000吨猕猴桃NFC原浆生产线一条；新建1000㎡生产车间；建设食品级自流平地面300㎡；生产购置猕猴桃清洗、去皮、去籽、蒸煮、打浆、灭菌等设备；购置猕猴桃原浆储存桶1000个、周转框5000个、周转托盘500个；印制带有区域公用品牌和地标标识的猕猴桃包装物及宣传品，提升区域公用品牌宣传推广力度。 | 1000 | 70 | / | 930 |
| 31 |  |  | 各果业企业专业 合作社 | 企业 合作社 | / | 组织果业企业、合作社新建猕猴桃贮藏保鲜库14000吨。 | 2000 | / | 2000 | / |
| 32 | 宝鸡市 眉县 | 眉县品牌强农 建设项目 | 眉县果业 服务中心 | 事业 单位 | 录制眉县猕猴桃宣传片，在媒体投放广告。提升眉县猕猴桃区域公用品牌战略规划。在猕猴桃主销城市举办宣传推介。在旅游景区主干道开展宣传活动(设立宣传牌、租用LED屏及户外广告牌。 | / | 260 | 260 | / | / |
| 33 |  |  |  |  | 组建技术研发团队，开展“即食”猕猴桃研发与推广。改造“即食”库1座。建设标准化示范园，推广关键技术。科学采收，购置检测仪12台。设计小型化、个性化包装、开展商超对接。 | / | 120 | 120 | / | / |
| 34 | 宝鸡市 岐山县 | 猕猴桃标准化生产基地建设项目 | 岐山县果树蚕桑工作站 | 事业 单位 | 建设猕猴桃新品种示范园和标准化技术示范园50亩，开展架型改造。 | 主要用于猕猴桃土地深翻、土壤改良、节水灌溉、道路铺设等果园基础设施建设。 | 125 | 25 | / | 100 |
| 35 |  |  | 宝鸡顺天成猕猴桃专业合作社 | 合作社 | 猕猴桃棚架改造120亩、打造电商直播室一座。 | 主要用于猕猴桃土地深翻、增施有机肥、土壤改良、节水灌溉、道路铺设等果园基础设施建设。 | 50 | 20 | / | 30 |
| 36 |  |  | 岐山县辰阳猕猴桃种植家庭农场 | 家庭 农场 | 果园棚架改造，高杆牵引180亩。 | 主要用于猕猴桃土地深翻、增施有机肥、土壤改良、节水灌溉、道路铺设等果园基础设施建设。 | 55 | 20 | / | 35 |
| 37 |  | 绿色生产集成技术推广应用项目 | 宝鸡启航阳光现代农业专业合作社 | 合作社 | 购置防冻大风机1台套、果园大棚架改造500亩。 | 购置大风机、标准化基地建设，建设600吨储藏冷库。 | 525 | 65 | 100 | 360 |
| 38 | 宝鸡市 岐山县 | 产地初加工建设项目 | 陕西金雨现代农业科技发展有限公司 | 公司 | 购置猕猴桃果片加工设备一套及其配套设施。 | 实施厂区基础设施建设，配套购置加工车间相关辅助设施设备。 | 1345 | 145 | / | 1200 |
| 39 |  |  | 陕西菡汁家农业科技有限公司 | 公司 | 果品加工检测检验中心设备及包装设备购置15台套。 | 实施厂区基础设施建设，配套购置加工车间相关辅助设施设备。 | 1670 | 145 | 100 | 1425 |
| 40 |  |  | 陕西永红腾达商贸有限公司 | 合作社 | 购置果酒分装线1条。 | 实施厂区基础设施建设，配套购置加工车间相关辅助设施设备。 | 780 | 75 | 90 | 615 |
| 41 |  | 岐山县仓储物流项目 | 陕西凯盛农业科技有限公司 | 合作社 | 购置猕猴桃双通道分拣线一条、果品周转箱20000个、托盘140个。 | 冷库、钢构大棚建设及水电路配套及标准化果园建设。 | 680 | 70 | / | 610 |
| 42 |  |  | 岐山县华圣猕猴桃专业合作社 | 合作社 | 购置猕猴桃双通道分拣线一条。 | 钢构大棚建设及水电路配套。 | 310 | 50 | / | 260 |
| 43 |  |  | 陕西永红猕猴桃专业合作社 | 合作社 | 购置猕猴桃双通道分拣线一条。 | 钢构大棚建设及水电路配套，建设速食冷库600吨。 | 380 | 50 | 100 | 230 |
| 44 |  |  | 岐山县秦乐猕猴桃专业合作社 | 合作社 | / | 改造冷库1300吨。 | 356 | / | 100 | 256 |
| 45 |  |  | 岐山县腾跃达猕猴桃专业合作社 | 合作社 | / | 改造冷库1100吨。 | 315 | / | 100 | 215 |
| 46 |  | 电子商务推广 营销项目 | 岐山县秦旭猕猴桃专业合作社 | 合作社 | 建设电商直播室及配套设施1套。 | 电商销售直播基地装修、服务中心、设备。 | 55 | 20 | / | 35 |
| 47 |  |  | 岐山县田心缘猕猴桃农民专业合作社 | 合作社 | 建设电商直播室，建成小型花粉加工厂一座。 | 冷库建设和水电路配套及标准化果园建设。 | 45 | 15 | / | 30 |
| 48 | 宝鸡市 岐山县 | 产业宣传展示 中心项目 | 陕西永红猕猴桃专业合作社 | 合作社 | 用于建设400平米展厅装修及完善配套设施。 | 用于400平方米展厅的土建和水电安装。 | 80 | 30 | / | 50 |
| 49 |  | 智慧果园项目 | 岐山县果树蚕桑 工作站 | 事业 单位 | 建设200亩智慧果园，购买物联网环境监测系统设备。 | 用于200亩果园标准化建设。 | 140 | 50 | / | 90 |
| 50 |  | 果业技术人才及高素质农民培训项目 | 岐山县果树蚕桑 工作站 | 事业 单位 | / | 培育高素质果农300人。 | 110 | / | 90 | 20 |
| 51 |  | 猕猴桃实验实训基地建设项目 | 岐山县果树蚕桑 工作站 | 事业 单位 | 试验站实验室改造提升，购置实验设备2台套。 | 建设猕猴桃实训基地600亩。 | 80 | 20 | / | 60 |
| 52 | 商洛市 商南县 | 商南县良种苗木培育繁育基地建设项目 | 商南县特色产业 发展中心 | 事业 单位 | 改造提升猕猴桃果园1200亩，主要进行秦美、海沃德等猕猴桃品种改良、深耕深翻土壤改良、网架改造、人工授粉、节水灌溉设施等。 | 肥料购置、基础设施建设、果园修剪、除草、施肥等。 | 540 | 180 | / | 360 |
| 53 |  | 商南县冷链物流基地建设项目 | 商南县嘉利猕猴桃种植专业合作社 | 合作社 | 建设800立方米冷库一座，购置冷库设施设备及配套设施。 | 冷库主体及水电路等辅助设施建设等。 | 90 | 30 | / | 60 |
| 54 |  |  | 商洛市金富水生态农业发展有限公司 | 合作社 | 建设700立方米冷库一座，购置冷库设施设备及配套设施。 | 冷库主体建设及水电路等辅助设施建设等。 | 75 | 25 | / | 50 |
| 55 |  |  | 商南县山海猕猴桃种植专业合作社 | 合作社 | 建设400立方米冷库一座，购置冷库设施设备及配套设施。 | 冷库主体建设及水电路等辅助设施建设等。 | 45 | 15 | / | 30 |
| 56 | 商洛市 商南县 | 商南县猕猴桃精深加工建设项目 | 陕西祥瑞源琪农业科技有限公司 | 企业 | 年产100吨猕猴桃冻干生产线一条，专项资金用于现代化猕猴桃冻干生产设备购买补助。 | 生产厂房及其他配套设施设备建设、设备安装、技术专利购买、专家指导等。 | 450 | 150 | / | 300 |
| 57 |  | 商南县猕猴桃标准化生产基地建设项目 | 商南县佳忆德果业有限责任公司 | 企业 | 在商南县富水镇建设数字化果园500亩，包括气象站、土壤监测站、水肥一体化系统、虫情站、监控系统、数字化管理平台、终端室及显示大屏等。 | 支持500亩数字化果园基础设施建设、设备安装并购置相关辅助设备。 | 720 | 240 | / | 480 |
| 58 |  |  | 商南县立果猕猴桃专业合作社 | 合作社 | 新建猕猴桃基地120亩，猕猴桃新品种引进、网架设施、灌溉设施等。 | 基础设施建设，除草、施肥、科管等人工支出。 | 180 | 60 | / | 120 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 28073 | 5000 | 3350 | 19723 |

附件4

陕西陕茶优势特色产业集群

2023年备案续建方案

## 一、续建思路

陕西陕茶产业集群聚力茶产业高质量发展，坚持“政府引导、市场主导，区域优势、产业融合，龙头带动、共享发展，技术创新、优化升级”基本原则，以一二三产业融合发展为路径，以全产业链开发、全价值链提升为主线，优化产业布局，聚集资源要素，延长产业链条，补齐发展短板，完善利益联结，全面提升茶产业链现代化水平，打造集生产、加工、流通、科技、服务于一体，结构合理、链条完整、区域联动、合作共赢的茶产业集群，使之成为高起点、高标准的现代农业建设样板区和具有较强综合竞争力的现代农业产业经济带，为全面推进乡村振兴、加快推进农业农村现代化提供有力支撑。

## 二、建设目标

到2023年年底，实现集群范围内茶产业结构进一步优化、加工能力进一步提高、品牌影响力进一步增强、服务体系进一步完善，茶园总面积稳定在130万亩，一产产值达到120亿元，综合产值超过300亿元，茯茶年产值突破30亿元，新增培育从事茶产业相关产业的经营主体100个以上，预估茶农人均收入达到1.2万元以上，形成具有全国竞争力的茶产业体系，引领带动全省茶产业全面转型升级，实现高质量发展。

## 三、续建内容

根据陕西陕茶产业集群三年建设方案、2021年和2022年产业集群项目实施存在问题以及产业发展需求，2023年续建项目以破解瓶颈制约为导向，立足打通产业链重点环节，共实施8大工程55个项目，总投资34657万元，其中中央财政资金5000万元，地方整合资金8315万元，自筹资金21342万元。

1.茶树良种繁育工程。推进以陕茶1号为主的无性系茶苗繁育体系建设，重点支持企业与科研、教学、推广单位合作开展茶品种资源保护与开发利用，建设品种资源圃，培育陕茶新品种。共实施3个重点项目，总投资1138万元，其中中央财政资金210万元，地方整合资金538万元，自筹资金390万元。

2.绿色基础夯实工程。以新型绿色高效标准茶园建设为引领，按照规模化种植、绿色化防控、标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营的要求，以茶叶规模化种植示范、低产茶园提升改造、老茶园提质增效、有机绿色茶叶生产示范为主攻方向，推广机械化采摘种植模式，夯实茶叶绿色发展基础，实现茶叶产业转型升级，提升可持续发展能力。共实施10个重点项目，总投资8165万元，其中中央财政资金935万元，地方整合资金1652万元，自筹资金5578万元。

3.茶叶加工增值工程。依托龙头企业、农民合作社、科研机构，以市场为导向，着力打造丰富多元茶产业链，提高茶叶产后增值水平和市场核心竞争力。推进机械化生产与清洁化加工，推动茶叶生产走上标准化和优质化轨道。促进茶叶精深加工和综合开发利用，深入研发茶叶中植物功能保健品产品生产线，形成多元化、系列化、品牌化的精深加工业。共实施19个重点项目，总投资12092.5万元，其中中央财政资金1981万元，地方整合资金1495万元，自筹资金8616.5万元。

4.物流体系建设工程。畅通茶叶市场循环流通体系，完善仓储物流、市场交易、电子商务体系建设。大力推动产地型冷藏库设施建设，加快推进传统茶叶批发市场转型升级，加强茶产业电子商务网络建设，促进茶产业与互联网融合，支持陕茶企业入驻天猫、京东等电子商务平台，构建信息化、标准化、规范化、可追溯的流通网络。共实施4个重点项目，总投资4420万元，其中中央财政资金570万元，地方整合资金560万元，自筹资金3290万元。

5.茶文旅业融合工程。结合文旅特色，大力发展生产与农耕文化体验与传承示范点、“生产+旅游观光”模式的生态观光养生茶园、打造茶文化特色旅游线路、建设茯茶产业集聚、传统产业升级、人文气息浓厚、休闲娱乐灵活、生态环境优美的特色茯茶小镇，不断拓展茶产业链和增值渠道。共实施4个重点项目，总投资2200万元，其中中央财政资金200万元，地方整合资金1050万元，自筹资金950万元。

6.品牌宣传推广工程。采取“聚力抱团，开拓市场”策略，打造“西乡茶”、“紫阳富硒茶”、“商南鹿茗”、“平利女娲”、“镇巴毛尖”、“泾阳茯茶”公用品牌，加强公共品牌宣传营销；通过举办茶文化节、参加网上茶博会、展会、新闻报道、网络推介等多种形式拓宽品牌宣传途径，全面提高陕茶品牌知名度和影响力。实施5个重点项目，总投资3609.5万元，其中中央财政资金340万元，地方整合资金1650万元，自筹资金1619.5万元。

7.主体雁阵培育工程。加强新型经营主体及产业化联合体培育，稳定利益联结机制，培育良种、良技、加工等5个茶叶产业化联合体，引导专业合作社、家庭农场、种植大户等广泛加入到联盟，形成联动发展效应，推进茶叶全产业链发展。共实施4个重点项目，总投资1149万元，其中中央财政资金246万元，地方整合资金100万元，自筹资金803万元。

8.公共服务保障工程。加快茶产业技术研究，茶叶自主知识产权研究，成立茶产业技术专家工作站、茶业协会、茶园管理专业服务队，培训社会服务组织、茶园管理专业服务队，加强茶产品质量安全检测、建立质量追溯体系，制定《陕西泾阳茯茶冲泡与品饮标准》等。共实施6个重点项目，总投资1883万元，其中中央财政资金518万元，地方整合资金1270万元，自筹资金95万元。

## 四、资金使用

2023年续建项目重点实施8大工程55个项目，涉及7个区县，总投资34657万元，其中中央财政资金5000万元，地方整合资金8315万元，自筹资金21342万元。中央资金用于购置的农机具与国家农机购置补贴政策覆盖内容不重复。

1.西乡县总投资2400万元，其中中央财政资金750万元，自筹资金1650万元。

2.紫阳县总投资10950万元，其中中央财政资金900万元，地方整合资金4450万元，自筹资金5600万元。

3.镇巴县总投资7437万元，其中中央财政资金1000万元，地方整合资金1115万元，自筹资金5322万元。

4.平利县总投资6380万元，其中中央财政资金950万元，地方整合资金2050万元，自筹资金3380万元。

5.商南县总投资2280万元，其中中央财政资金500万元，地方整合资金500万元，自筹资金1280万元。

6.泾河新城总投资3660万元，其中中央财政资金600万元，地方整合资金200万元，自筹资金2860万元。

7.泾阳县总投资1550万元，其中中央财政资金300万元，自筹资金1250万元。

具体建设内容详见2023年陕西陕茶优势特色产业集群续建资金使用方案列表。

2023年陕西陕茶优势特色产业集群续建资金使用方案列表

| 序号 | 建设 市县 | 建设主体 |  | 建设内容 |  | 投资总额（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位名称 | 单位 性质 | 中央财政资金用于 | 地方整合及自筹资金用于 | 合计 | 中央财 政资金 | 地方整 合资金 | 自筹 资金 |
| 1 | 汉中市 西乡县 | 西乡县沙河镇 润中茗茶业公司 | 企业 | 建设茶树良种穴盘繁育大棚10亩，茶树良种苗圃30亩，其中黄金芽12亩，龙井长叶18亩，乌牛早10亩。 | 配套建设U型渠2000米，购买打井机、发电机各一台，架设线路、水管80米。 | 160 | 40 | / | 120 |
| 2 |  | 西乡县茶叶局 | 事业 单位 | 1.新建茶园单轨运输轨道2.5公里，购置运输车3辆。其中西乡县堰口镇罗镇社区，茶园建设单轨运输轨道1000米，配套多功能单轨运输车一辆；西乡县堰口镇三合村，茶园建设单轨运输轨道1100米，配套多功能单轨运输车一辆；西乡县沙河镇青岩村，茶园建设单轨运输轨道400米，配套多功能单轨运输车一辆。 2.配套茶园微耕除草多功能机4套。 | / | 90 | 90 | / | / |
| 3 |  | 西乡县茶叶局 | 事业 单位 | 改造提升清洁化厂房400平方米，新建绿茶初制生产线一条，购置60＃电热杀青机（加变频）1台、40#鲜叶上料器（带调速）1台、50#单层冷却筛（3.8×50cm）1台、80/16理条机（自动起锅）2台、3.5米×40厘米振动出叶冷却槽1台、提香机（16层不锈钢盘）3台、65揉捻机2台、55揉捻机1台、110（电）炒干机（平炒）2台、小风选机（三口机）（带调速）1台、摊青架10套、50＃解块机1台、操作台4套、萎凋槽2台、发酵机1台、审评设备（天平秤、干湿平台、消毒柜、审评专用杯、审评盘）1套、自动封口机1台等清洁化加工设备及审评质检设施设备35台（套）。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 改造提升茶园500亩。①引进优质无性系良种茶苗补植补种50亩；②改造提升荒废茶园50亩；③通过修剪施肥等方式改造提升低产茶园400亩。 | 160 | 40 | / | 120 |
| 4 | 汉中市 西乡县 | 西乡县堰口镇韩岭村叶枝春茶业公司 | 企业 | 新建茶叶加工清洁化生产线1条，配套连续杀青理条机1套、茶叶提香机2台、茶叶发酵机1台、茶叶小摊凉平台4台、茶叶风选机1台、茶叶振动输送机1台、茶叶理条机4台、茶叶萎凋机4台、茶叶带式输送机1台、茶叶滚筒杀青机1台、茶叶振动输送机1台、茶叶带式输送机1台、茶叶大摊凉平台1台、茶叶揉捻机4台、茶叶解块机1台、茶叶带式输送机1台、茶叶炒干机4台、茶叶动态烘干机1套、茶叶带式输送机1台、茶叶滚筒冷却输送机1套30台套。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 改造提升茶园650亩，新建机耕路10.5公里。其中：①改植换种良种茶园建设：300亩、②低产茶园台刈改造：200亩、③低产茶园重修剪改造：150亩、④深翻改土：650亩。3.新建机耕路10.5公里。 | 600 | 150 | / | 450 |
| 5 |  | 西乡县私渡镇南山茶业公司 | 企业 | 扩建白茶生产线一条，购置3TC紧压茶压制机1台、蒸汽机1台、液压油3桶、蒸气桌1个、装茶桌1个、350g自动模具2套、350g自动布袋1000只、蒸汽桶3个、4*4饼干自动模只2套。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 品牌宣传及包装升级。设计印制南山村品牌新包装6款，开展线上线下、产品引流及展示展销品牌推介宣传4场次。 | 160 | 40 | / | 120 |
| 6 |  | 西乡县天赐秦韵 茶业公司 | 企业 | 购置超高温热风杀青机1台，揉捻平台1套，动态失水机1套、理条机3台、提香机3台，购置萎凋槽5台套。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 新建白茶烘干房50平方米，白茶压饼机一台。配套辅助传输设备等及电力设施设备。 | 1090 | 250 | / | 840 |
| 7 |  | 西乡县马儿岩昌顺茶业有限公司 | 企业 | 新建茶叶清洁化生产线一条，购置茶叶滚筒摊晾机1台、金属热风炉1台、茶叶烘干机1台、茶叶风选机1台、鲜叶输送机2台、茶叶滚筒炒干机6台、红外线烘干机1台、茶叶揉捻机12台、冷却输送机2台、茶叶理条机4台、摊晾平台4台、生物颗粒燃烧机6台等茶叶机械设备41台。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | / | 60 | 60 | / | / |
| 8 |  | 西乡县茶叶局 | 事业 单位 | 对15家规模以上茶叶企业发展茶产业的银行贷款进行贴息，预计贷款金额3500万元。 | / | 80 | 80 | / | / |
| 9 | 安康市 紫阳县 | 紫阳县茶叶 研究所 | 事业 | 流转土地50亩，新建紫阳茶种苗圃3亩，单株选育苗园2亩、扦插苗圃1亩，配套水肥灌溉设备，新建茶树良种繁育基地40亩，年产优质茶苗800万株。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 科研中心、专家工作站600㎡。 | 600 | 100 | 500 | / |
| 10 |  | 紫阳县农业 农村局 | 行政 单位 | 新建茶园单轨运输车5000米及运输机头等配套设备。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 新建茶园单轨运输车32200米及配套设备。建成生态标准化示范茶园基地3000亩，购置修剪机、采茶机500台。 | 1620 | 120 | 400 | 1100 |
| 11 |  | 紫阳县农业 农村局 | 行政 单位 | 购置加工设备30台/套，鲜叶全自动分级机10台，包装机10台、压饼机10台、建白茶生产线5条。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 紫阳富硒茶宣传牌20块，升级新增为SC茶企50家。 | 1620 | 120 | 100 | 1400 |
| 12 |  | 紫阳县农业 农村局 | 行政 单位 | 物流配送管理平台。（含县级管理平台1个，区域中心平台5个，镇中心平台12个和176个村级服务点平台） | 新建物流仓库23087㎡、交易集散中心4515㎡、综合服务配套用房7220㎡、停车场2000㎡，配建排水、排污等设施。 | 2700 | 200 | 500 | 2000 |
| 13 |  | 紫阳县农业 农村局 | 行政 单位 | 在蒿坪镇蒿坪村、改革村流转土地150亩，新建150亩标准化彩色品种茶园基地，配套全自动水肥一体化设施和水肥自动监测系统。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 在蒿坪镇蒿坪村、改革村新建150亩标准化彩色品种茶园水电路等基础设施建设，发挥科研、科普、观光、增收综合效益。 | 1100 | 100 | 1000 | / |
| 14 |  | 紫阳县农业 农村局 | 行政 单位 | 宣传片制作采茶、制茶、斗茶、论茶、品茶等系列，配置新颖、别致的宣传品毛绒玩具等。 | 中国农民丰收节暨第六届安康（紫阳）“春之茶”系列活动。利用电视台等媒体播放、宣传具有特色的营销广告语，在地铁站进行实体广告宣传，紫阳富硒茶推介等。 | 2160 | 160 | 1500 | 500 |
| 15 | 安康市 紫阳县 | 紫阳县农业 农村局 | 行政 单位 | 新建紫阳富硒茶京东线上旗舰店1个。 | 紫阳富硒茶京东旗舰店建设项目。新建紫阳富硒茶京东旗舰店推送茶叶品牌50个，入住茶叶企业50家。 | 340 | 40 | 100 | 200 |
| 16 |  | 紫阳县康硒天茗 茶业有限公司 | 企业 | 购置超高温热风杀青机，揉捻平台，动态失水机、理条机、提香机等8台/套。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 改造车间地面2000平米，改装设备11台/套，优化绿茶、白茶、红茶三条生产线，配建供水、供电、可视化、消防等设备;配套改建辅助用房及仓储用房900㎡；改造标准化茶园200亩，建设自动水肥一体化设备2套，配套土壤水肥自动监测系统，植保无人机一台。 | 540 | 40 | 100 | 400 |
| 17 |  | 紫阳县农业 农村局 | 行政 单位 | 购置农残快速检测仪10套。 | 采集样品200个配置检测实验室100平方米，配套农残检查仪器设备。 | 270 | 20 | 250 | / |
| 18 | 汉中市 镇巴县 | 陕西怡溪春茶业 科技有限公司 | 企业 | 产业化联合体培育，开展市场体系建设，开展企业品牌宣传培育。社会化农技服务10次以上。 | 茶园专用运输轨道1.5公里；丰产茶园培育500亩。新建智慧茶园（水肥一体化）100亩；低产茶园改造300亩，丰产茶园培育500亩。 | 1000 | 96 | 186 | 718 |
| 19 |  | 镇巴县秦南茶业 有限公司 | 企业 | 购置物流中心分拣、物流运输设施设备5套，茶叶保鲜库冷藏保鲜设备2套、电子商务平台设施设备3套。 | 新建茶园250亩（茶种100亩，茶苗150亩）提升茶叶加工产能，购置茶叶初加工5台机械。 | 472.5 | 80 | 55 | 337.5 |
| 20 |  | 镇巴县明玉生态 农林开发有限 责任公司 | 企业 | 2公里茶园运输轨道建设。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 购置加工设备1套；新建镇巴茶叶西安专营店30平米以上。 | 350 | 50 | 50 | 250 |
| 21 | 汉中市 镇巴县 | 陕西省康裕农业 开发有限责任公司 | 企业 | 150亩智慧茶园（水肥一体化）建设。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 改造低效茶园200亩，丰产茶园培育900亩，建设茶园喷灌工程100亩。 | 423.5 | 60 | 61 | 302.5 |
| 22 |  | 镇巴县飞将山茶 产业综合开发 有限公司 | 企业 | 茶厂产能提升引进茶叶新机械3套，建设茶鲜叶贮藏车间及茶叶成品保鲜库。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 低效茶园改造750亩，镇巴毛尖电商体验中心50平方米以上。 | 428.75 | 60 | 62.5 | 306.25 |
| 23 |  | 镇巴县南乡茶业 有限公司 | 企业 | 1公里茶园运输轨道建设。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 茶厂改建700平米，培育丰产茶园200亩。 | 280 | 45 | 35 | 200 |
| 24 |  | 汉中市曙坤茶叶 科技有限公司 | 企业 | 150亩山地茶园全程机械化管理。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 500亩丰产茶园培育，茶园喷灌建设200亩。100亩茶园低效改造。 | 432 | 60 | 62 | 310 |
| 25 |  | 镇巴县辰翔茶业 有限责任公司 | 企业 | 150亩山地茶园全程机械化管理。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 新建精加工及包装厂房400平方米。 | 245 | 30 | 40 | 175 |
| 26 |  | 镇巴县定元春茶业有限公司 | 企业 | 200亩智慧茶园（水肥一体化）建设。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 丰产茶园培育200亩；喷灌建设200亩。 | 266 | 30 | 46 | 190 |
| 27 |  | 镇巴县裕禾茶业 有限责任公司 | 企业 | 培育省级龙头企业，建设“云里禾”品牌，研发汉中蜜黄、高山白茶新产品。社会化农技服务10次以上。 | 培育丰产茶园200亩，改造低效茶园300亩，改扩建茶产品展示280平方米。 | 234.5 | 30 | 37 | 167.5 |
| 28 |  | 陕西熙园生态农业有限公司 | 企业 | 电子商务平台及线下展示店设施购置5套。 | 丰产茶园培育600亩；低效茶园改造500亩。 | 406 | 60 | 56 | 290 |
| 29 |  | 汉中远键农业综合开发有限公司 | 企业 | 新品种引进2个，引进新机械开发镇巴豆花黄、镇巴高山白茶、汉中蜜黄。 | 新建茶园专用运输轨道1500米，培育丰产茶园100亩。 | 371 | 58 | 48 | 265 |
| 30 |  | 镇巴县绿源春农牧有限责任公司 | 企业 | / | 低效茶园改造200亩；新建红茶生产线1条。 | 220.5 | 30 | 33 | 157.5 |
| 31 | 汉中市 镇巴县 | 镇巴县隆升茶业 有限公司 | 企业 | / | 丰产茶园培育800亩；建设镇巴茶树选育基地20亩；茶园灌溉100亩；改造低效茶园850亩。 | 677.25 | 70 | 123.5 | 483.75 |
| 32 |  | 镇巴县绿农生态 有限责任公司 | 企业 | 茶厂产能提升引进茶叶新机械3套，建设茶鲜叶贮藏车间。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 新建茶园150亩（茶苗）；低产茶园改造400亩。 | 343 | 40 | 58 | 245 |
| 33 |  | 镇巴县丰源林 牧业公司 | 企业 | 2公里茶园基础设施，1公里茶园运输轨道建设。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 丰产茶园培育700亩，改造低产茶园500亩。 | 371 | 50 | 56 | 265 |
| 34 |  | 陕西碧丰春茶业 有限公司 | 企业 | 建设100亩茶园配套喷溉设施。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 丰产茶园培育300亩。建设茶叶展示50平米。精加工及包装车间350平米。 | 315 | 51 | 39 | 225 |
| 35 |  | 镇巴县楮河茗饮 有限责任公司 | 企业 | 茶厂产能提升购置茶叶加工机械3套。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 茶叶灌溉蓄水池100立方米，丰产茶叶培育1900亩。 | 426 | 50 | 67 | 309 |
| 36 |  | 镇巴县兴顺农牧业有限责任公司 | 企业 | 培育省级龙头企业“云梦轩”，培育茶园470亩。 | 培育茶园30亩。 | 130 | 50 | / | 80 |
| 37 |  | 镇巴县佳丰农牧 有限责任公司 | 企业 | / | 1公里茶园生产道路建设。 | 45 | / | / | 45 |
| 38 | 安康市 平利县 | 平利县一茗茶业 有限公司 | 民营 企业 | 建设发酵茶精深加工生产线1条，加工生产设备1套。 | 加工厂场地建设、场所装修。 | 1000 | 100 | 300 | 600 |
| 39 |  | 平利县田珍茶业 有限公司 | 民营 企业 | 建设茶叶精制精选拼配包装自动化生产线1条，加工分拣设备1套。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 加工厂场地建设、场所装修。 | 2100 | 300 | 700 | 1100 |
| 40 |  | 平利县飞燕茶业 有限公司 | 民营 企业 | 建设智能化茶叶加工生产线1条，加工设备1套。培育生态观光茶园1000亩，开设平利茶叶品牌体验店3个。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 加工厂场地建设、场所装修。 | 615 | 100 | 15 | 500 |
| 41 | 安康市 平利县 | 平利县西蒙茶业 有限公司 | 民营 企业 | 建设智能化茶叶加工生产线1条，加工设备1套。培育生态观光茶园1000亩，开设平利茶叶品牌体验店2个。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 加工厂场地建设、场所装修。 | 615 | 100 | 15 | 500 |
| 42 |  | 平利县鄢台茶业 有限公司 | 民营 企业 | 建设标准化茶园250亩。 | 采购良种茶苗125万株，建园地块整地、栽植、管护等劳务费用。 | 750 | 50 | 20 | 680 |
| 43 |  | 平利县茶叶和绞股蓝发展中心 | 事业 单位 | 建设茶产业大数据平台1处，包括生态环境监测、茶树生理特征监测、线上技术培训、线上交易等模块开发与建设。 | 茶产业大数据平台场地建设、场所装修。 | 1300 | 300 | 1000 | / |
| 44 | 商洛市 商南县 | 陕西省商南县茶叶联营公司 | 企业 | 引进2套茶叶数字化加工设备，开展扁形茶数字化生产技术示范。 | 建设生产车间3个,建筑面积7000平方米,扩大夏秋茶综合利用。 | 930 | 200 | 200 | 530 |
| 45 |  | 商南县沁园春茶业有限责任公司 | 企业 | 对200亩茶园安装1套水肥一体化系统和茶园滴灌设施，购置小拱棚等。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 对200亩茶园茶园进行补植补栽、修剪、施肥等科管措施，购置茶苗、肥料。 | 470 | 100 | 100 | 270 |
| 46 |  | 商洛市金林茶叶 有限公司 | 企业 | 购置1套智能化、数字化生产设备及及150亩茶园喷灌设施。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 厂房及绿色防控设施建设。 | 880 | 200 | 200 | 480 |
| 47 | 西安市 泾河 新城 | 西咸新区茯茶镇 文化产业集团 有限公司 | 企业 | 研发配置微波杀菌及发酵等设备3台/套，实现茯茶定量精准发酵，拓展茯茶形态、提升茯茶产品质量。 | 开展优良“金花菌”种质资源研究，分离优质菌种1株、完成茯茶“独立发酵”标准化生产工艺路线1条。 | 130 | 20 | 10 | 100 |
| 48 |  | 西咸新区茯茶镇 国际贸易有限公司 | 企业 | 采购茯茶原料（100千克）、罐装包装原材料（30套）、中试实验设备消毒等设备（1台套）。 | 包装设计（打样10套）及饮料参数（10个）配方生产研发。 | 180 | 30 | 10 | 140 |
| 49 |  | 陕西泾河茯茶 有限公司 | 企业 | 购买茶膏、茶饮研发原材料，完成茯茶浸膏提取工艺1条。 | 配置设备2台/套、复配配方两个、特色茯茶饮新品1款并进行产业化生产，新增产值100万，通过创新研究，开发健康、时尚、特色的茯茶饮品。 | 140 | 20 | / | 120 |
| 50 | 西安市 泾河 新城 | 陕西右任故里 茯砖茶股份 有限公司 | 企业 | 增加便携装产品生产线，购置购置袋泡茶罐装机、外袋封口机；改造15平方茯茶便携装产品研发室及增加研发设备（破碎机、平圆筛、风选机、包材等）。 | 改扩建200平方无尘化生产车间，包括安装空调系统、净化系统、结构装修等相关设备。 | 240 | 40 | / | 200 |
| 51 |  | 陕西茯泽园茯茶 有限公司 | 企业 | 富硒茯茶原材料购买（500千克）；富硒茯茶多糖制成品及食品添加剂加工3-5种;富硒茯茶功能性多糖的分离纯化和组分鉴定技术1套。 | 富硒茯茶多糖制备工艺的关键技术成果1套，富硒茯茶多糖功能活性研究成果1套；富硒茯茶功能性多糖的分离纯化和组分鉴定技术成果1套。 | 100 | 10 | / | 90 |
| 52 |  | 陕西北极宫茶业 有限公司 | 企业 | 1.经营主体和服务主体培育壮大生产基地标准化；主要内容：将经营主体“北极宫茶业有限公司”向市级“龙头企业”培育。 2.商品化生产水平提升农产品初加工、深加工和物流设施建设，生产基地生产设备标准化及厂区洁净化提升改造1000㎡。主要内容：采购相关破壁机、破碎机、制粉机、筛分机、混合机、包装机等相关试验生产设备生产基地地面洁净化处理改造，并完成厂区及生产区域网格化管理标识，采购制作完善不同区域划分标识、设备铭牌标识标牌、以及警示提醒标识牌等标准化建设完善生产具体的加工、物流设施设备建设，提升改造具体的内容。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 市场品牌体系和公共服务平台建设，建设茯茶及茯茶金花菌知识科普教育基地，推广茯茶及泾阳茯茶公共品牌；同时线上自媒体平台开展茯茶公益人物“金花博士”抖音号的建立，进行茯茶科普知识的普及与宣传；建设茯茶金花菌宣传科普走廊，同时建立1-2套大中小学生科普试验操作台，保证一次可接纳不少于100人。利用抖音自媒体建立“金花博士”账号，拍摄茯茶及茯茶金花菌知识讲座视频。 | 180 | 30 | / | 150 |
| 53 |  | 西咸新区茯茶镇 茶业有限公司 | 企业 | 自动化AGV智能搬运机器人4台套，托盘50套；自动化智能轨道500米。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 快递快运服务商（京东、顺丰、邮政EMS、极兔、三通一达）平台集成，订单接收、快递面单打印、拣货、打包、称重、贴标设备货架等购置。 | 250 | 30 | 30 | 190 |
| 54 | 西安市 泾河 新城 | 西咸新区茯茶镇 国际贸易有限公司 | 企业 | 1000平文旅产业新型实体行业数字化产业集群平台建设，购置直播设备10套等。 | 全领域电商服务平台、线上线下体验平台、产业互联网展示平台、新型实体行业创业创新平台建设及其他直播相关设备。 | 910 | 180 | 30 | 700 |
| 55 |  | 西咸新区茯茶镇 国际贸易有限公司 | 企业 | 泾阳茯茶品牌推广，陕西省内开展4个线下实体品牌体验店，采购展览架、茶具等配套设施。 | 品牌对外输出，全力打造茯茶镇IP，购买其他设备。 | 500 | 50 | 50 | 400 |
| 56 |  | 陕西朴道茶业股份有限公司 | 企业 | 计划购置实木茶桌8套，茶台8套，产品展示架40个，茶具10套。 | 计划购置仿古复刻版模具3套、灯箱2套，射灯50套，吊顶灯5套，音响系统2套，空调系统2套。 | 180 | 30 | / | 150 |
| 57 |  | 西咸新区茯茶镇 文化产业集团 有限公司 | 企业 | / | 对双赵村6套民房设计、提升、改造，打造集高端住宿、养生汤屋、茯茶品鉴、茯茶手筑、研学体验、乡村体验等休闲娱乐于一体的茶旅融合、城乡协调发展的新模式项目改造。民宿内相关研学、家具、体验等配套设施及房租等。 | 670 | / | 50 | 620 |
| 58 |  | 西咸新区泾河新城管理委员会 | 事业 单位 | 1.茯茶包装设计实验室建设，采购包装纸箱，彩盒，2台计算机、打印机；2.茯茶产业知识产权评估中心建设，包括2套办公桌椅、2台计算机等设施设备的购置；3.茯茶科技成果展示中心，包括购置展示设备1套，含电视机等；4.购买全息展示设备30平方米。 | / | 140 | 140 | / | / |
| 59 |  | 西咸新区泾河新城管理委员会 | 事业 单位 | 茯砖茶运输物流标准、茯砖茶仓储标准制定。 | / | 20 | 20 | / | / |
| 60 |  | 西咸新区泾河新城管理委员会 | 事业 单位 | / | 产业、政策宣讲、科技成果转化、从业人员技能、知识产权系列培训1000人次。 | 20 | / | 20 | / |
| 61 | 咸阳市 泾阳县 | 陕西泾阳泾昌盛 茯砖茶有限公司 | 企业 | 购置茯茶筑制体验设备2套、汽蒸设备2台、温湿度调控设备50个、操作台5个、茶叶品评检验设备1个、生产车间自流平处理、风淋室2台、小块茶自动加工设备1套、大型茯砖茶压茶机1套、工艺茶压茶设备1套、自动筑茶机4台。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 新建标准筑制车间400㎡，改建文化展厅400㎡、茯茶体验区60㎡，采购试制黑毛茶等。 | 350 | 80 | / | 270 |
| 62 |  | 陕西泾阳县茯之源茶业有限公司 | 企业 | 购置安装发酵罐运行控制系统1套、茶叶搅拌机1台、茶叶粉碎设备1套、茶叶分装机1台、蒸汽供给系统1套、热水供给系统1套、干燥设施1套，车间洁净化改造提升540㎡。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 地面清洁改造620㎡，墙体及屋顶改造1460㎡，购置托盘200个、不锈钢货架120个，支付技术服务费、第三方验证费用、不可预见费等。 | 260 | 40 | / | 220 |
| 63 |  | 陕西安泰茶业股份有限公司 | 企业 | 购置静电除杂机1套、圆饼压制机1套、茯砖茶锤茶机3台。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 扩建成品库920㎡，改造生产区480㎡，改建扩建发花室800㎡，新建品评室60㎡、化验室60㎡。 | 225 | 30 | / | 195 |
| 64 |  | 陕西宏飞茯运茶业有限公司 | 企业 | 购置500克自动手筑机2台、1000克自动手筑机2台、手动蒸茶机3台、300克定型模具50套、500克定型模具50套、1000克定型模具50套、3m*6m发酵仓1个、1.94*0.94*0.7m凉茶台 4个、电锅炉1台、气蒸机1台、茶水桶4个、蒸茶桶6个、1.2*1m存茶及称茶台4个、变频空压机1台、搅拌机1台、天然气炉2台、压片机1台。（不与国家农机购置补贴政策覆盖内容重复） | 文化馆功能、展厅、参观配套提升打造350㎡，产区绿化300㎡，露台改造200㎡，接待区改造，水景打造180㎡，传统生产，创新产品分类陈化区打造，300㎡办公区装修，办公设备添置，生产区、成品区自流平环境打造2500平米。 | 285 | 50 | / | 235 |
| 65 | 咸阳市 泾阳县 | 陕西泾阳泾砖茶业有限公司 | 企业 | 购置接待服务中心新风系统1套、品鉴体验设施1套、传习体验炉灶1套、传习体验捶筑模具2套、品鉴体验设施5套、营运、监控、安保融合智能平台建设设施设备3套。 | 改造装修泾阳茯茶非遗传承馆布展设施1200㎡ 、接待服务中心120㎡、茯茶传习体验区140㎡、品鉴区180㎡，传承馆临街铺面形象整合功能优化装修140㎡ ，内部安全卫生服务环境优化装修120㎡。 | 300 | 80 | / | 220 |
| 66 |  | 陕西省泾阳县 裕兴重茯砖茶业 有限公司 | 企业 | 购置及安装LED全彩屏9㎡、古法做茶设备1套、卷轴50个、镜框40个、射灯及支架60套，购置文物展示台、展示柜及保护措施等。 | 石膏板隔墙改造200㎡，内墙板安装400㎡，吊顶1000㎡，厂区外观提升。 | 130 | 20 | / | 110 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 34657 | 5000 | 8315 | 21342 |